Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. N 355-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 06.02.2014 [N 100-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=106220&dst=100005), от 21.03.2014 [N 173-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=108152&dst=100005), от 21.04.2014 [N 222-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=109781&dst=100005),  от 26.05.2014 [N 291-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=110772&dst=100005), от 28.08.2014 [N 398-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=113308&dst=100005), от 05.11.2014 [N 483-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=128922&dst=100005),  от 06.11.2014 [N 491-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143297&dst=100007) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=137752&dst=100005),  от 25.05.2015 [N 181-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=138471&dst=100005), от 22.06.2015 [N 223-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=138978&dst=100005), от 14.08.2015 [N 273-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=141390&dst=100005),  от 09.09.2015 [N 294-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=142145&dst=100005), от 02.11.2015 [N 363-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=144959&dst=100005), от 05.11.2015 [N 380-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=145038&dst=100005),  от 24.12.2015 [N 470-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=168547&dst=100005), от 24.12.2015 [N 471-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=168548&dst=100005), от 18.03.2016 [N 084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=171410&dst=100005),  от 25.04.2016 [N 126-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=172709&dst=100005), от 27.05.2016 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174056&dst=100005), от 10.06.2016 [N 171-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174644&dst=100005),  от 13.07.2016 [N 255-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=177776&dst=100005), от 09.09.2016 [N 308-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=179437&dst=100005), от 20.10.2016 [N 357-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=181625&dst=100005),  от 31.10.2016 [N 389-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=182103&dst=100005), от 28.11.2016 [N 422-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=183976&dst=100005), от 31.01.2017 [N 022-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=186876&dst=100005),  от 16.03.2017 [N 060-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=189474&dst=100005), от 12.04.2017 [N 093-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=191072&dst=100005), от 20.04.2017 [N 109-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=191487&dst=100005),  от 21.06.2017 [N 193-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=193907&dst=100005), от 04.08.2017 [N 232-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=195495&dst=100005), от 09.08.2017 [N 237-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=195622&dst=100005),  от 11.10.2017 [N 299-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=198360&dst=100005), от 19.10.2017 [N 321-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=199027&dst=100005), от 19.10.2017 [N 320-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=199092&dst=100005),  от 23.11.2017 [N 373-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=200968&dst=100005), от 27.11.2017 [N 382-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=201491&dst=100005), от 28.12.2017 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=203268&dst=100005),  от 16.01.2018 [N 005-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=203966&dst=100005), от 12.03.2018 [N 057-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=206630&dst=100005), от 09.04.2018 [N 089-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=208024&dst=100005),  от 08.05.2018 [N 130-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=209561&dst=100005), от 21.05.2018 [N 146-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=209628&dst=100005), от 13.06.2018 [N 166-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=210932&dst=100005),  от 14.06.2018 [N 170-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=210933&dst=100005), от 27.08.2018 [N 284-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=213957&dst=100005), от 01.10.2018 [N 340-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215000&dst=100005),  от 09.10.2018 [N 354-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215288&dst=100005), от 16.10.2018 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215642&dst=100005), от 23.11.2018 [N 409-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=218907&dst=100005),  от 03.12.2018 [N 434-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=234702&dst=100005), от 21.01.2019 [N 012-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=222431&dst=100005), от 04.03.2019 [N 088-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=223284&dst=100005),  от 20.05.2019 [N 180-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=226728&dst=100005), от 03.06.2019 [N 191-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=227249&dst=100005), от 19.07.2019 [N 262-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=229504&dst=100005),  от 05.08.2019 [N 289-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=230635&dst=100005), от 26.09.2019 [N 382-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=232913&dst=100005), от 14.10.2019 [N 420-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=244052&dst=100005),  от 21.11.2019 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=236843&dst=100005), от 10.12.2019 [N 534-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=247047&dst=100005), от 27.12.2019 [N 571-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=241177&dst=100005),  от 16.03.2020 [N 073-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=245108&dst=100005), от 22.06.2020 [N 174-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=248587&dst=100005), от 25.09.2020 [N 233-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=254273&dst=100005),  от 19.10.2020 [N 259-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255820&dst=100005), от 19.11.2020 [N 277-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=257653&dst=100005), от 23.11.2020 [N 281-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=257655&dst=100005),  от 17.12.2020 [N 299-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=260247&dst=100005), от 26.03.2021 [N 070-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=265135&dst=100005), от 13.04.2021 [N 092-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=266279&dst=100005),  от 01.07.2021 [N 178-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=270311&dst=100005), от 05.08.2021 [N 233-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=271949&dst=100005), от 24.09.2021 [N 270-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275318&dst=100005),  от 18.10.2021 [N 296-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=276261&dst=100005), от 29.11.2021 [N 335-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279167&dst=100005), от 29.11.2021 [N 338-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279256&dst=100005),  от 13.12.2021 [N 352-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=281113&dst=100005), от 12.04.2022 [N 117-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=287428&dst=100005), от 25.07.2022 [N 212-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=292243&dst=100005),  от 05.09.2022 [N 277-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=294550&dst=100005), от 15.09.2022 [N 289-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=295034&dst=100005), от 24.10.2022 [N 352-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=297545&dst=100005),  от 21.11.2022 [N 401-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=300656&dst=100005), от 12.12.2022 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=301886&dst=100005), от 26.12.2022 [N 468-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303142&dst=100005),  от 27.03.2023 [N 088-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=307276&dst=100005), от 04.05.2023 [N 139-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=309565&dst=100005), от 27.06.2023 [N 200-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=313269&dst=100005),  от 08.08.2023 [N 245-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=315048&dst=100005), от 22.08.2023 [N 254-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=315577&dst=100005), от 17.10.2023 [N 309-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=319254&dst=100005),  от 07.11.2023 [N 329-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=320809&dst=100005), от 19.12.2023 [N 394-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=324801&dst=100005), от 14.03.2024 [N 073-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=329234&dst=100005),  от 06.05.2024 [N 128-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=332333&dst=100005), от 28.06.2024 [N 192-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=335398&dst=100005), от 28.10.2024 [N 304-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=342228&dst=100005),  от 02.12.2024 [N 347-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=344766&dst=100005), от 17.12.2024 [N 373-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346715&dst=100005), от 23.12.2024 [N 376-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346812&dst=100005),  от 30.01.2025 [N 024-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100005)) |  |

В целях рационального использования средств бюджета города в 2024 году, в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь [статьей 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999&dst=101356) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=334652) администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=101045), [49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=100417) Устава города Ачинска, постановляю:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346715&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 17.12.2024 N 373-п)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P71) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

(в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 [N 491-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143297&dst=100006), от 17.12.2024 [N 373-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346715&dst=100007))

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Анфимова В.В.

(п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346715&dst=100008) администрации г. Ачинска Красноярского края от 17.12.2024 N 373-п)

3. Опубликовать Постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(п. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346715&dst=100043) администрации г. Ачинска Красноярского края от 17.12.2024 N 373-п)

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава

Администрации города Ачинска

В.И.АНИКЕЕВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 23 октября 2013 г. N 355-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 02.12.2024 [N 347-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=344766&dst=100005), от 30.01.2025 [N 024-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100005)) |  |

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЧИНСКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1.1. Оценка текущего состояния сферы обеспечения

функционирования и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 65,73%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2023 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 5186,4 тыс. м3;

горячая вода - 2363,7 тыс. м3;

водоотведение - 8331,42 тыс. м3;

тепловая энергия - 768,82 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 89,3 млн кВт.час;

утилизация коммунальных отходов - 148,4 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 89,8%.

Одна из главных проблем отрасли неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2023 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 4872,1 млн рублей. Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 99,1%.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, суммарной мощностью около 300 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 170,71 км.

Поставщиками тепловой энергии для города являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) АО "РУСАЛ Ачинск" (более 80%);

- котельная ЗАО "Промэнерго";

- котельные N 1 - 5 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная Ачинск - 1 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- электрокотельная ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная ЗАО "Назаровское".

Нуждающимися в замене признаны 120,70 км (70,7%) ветхих тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является АО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей на 2023 год составляет 182,7 км, из них внутриквартальных и внутридворовых - 87,2 км, уличных - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Общая протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системами очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

Электроснабжение

Электроснабжение города Ачинска осуществляется:

1) Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ - 6 шт.;

2) Трансформаторная подстанция 35/10 кВ - 2 шт.;

3) Распределительные пункты РП 10 кВ - 20 шт.;

4) Комплексные распределительные устройства КРУН - 7 шт.;

5) Трансформаторная подстанция 10/6 кВ - 568 шт.;

6) Протяженность воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ - 2,76 км;

7) ВЛЭП 35 кВ - 3,272 км;

8) ВЛЭП 10 кВ - 155,817 км;

9) ВЛЭП 0,4 кВ - 199,183 км;

10) Кабельных линий электропередачи (КЛЭП) 6 - 10 кВ - 138,293 км.

КЛЭП 0,4 кВ - 132,191 км.

Электрические сети, распределительные пункты г. Ачинска были построены в 60 - 70-е годы и их состояние, на данный момент, характеризуется большой степенью износа, а именно:

степень износа трансформаторных подстанций составляет 50 - 85%;

степень износа воздушных и кабельных линий электропередачи в среднем составляет 70%, а в старой черте города 75%.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению потерь в электросетях.

Обеспечение электрической энергией населения города и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляет региональный оператор. Функции регионального оператора на территории Красноярского края выполняет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края.

Источником финансирования работ по капитальному ремонту являются средства собственников помещений в многоквартирных домах (взнос на капитальный ремонт), а также средства государственной поддержки.

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Красноярского края выполняется строго в соответствии с региональной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=344464&dst=222087) капитального ремонта (далее - Региональная программа), утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, которая содержит перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и плановый период его проведения.

Программа включает перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир, с указанием перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Региональную программу капитального ремонта включено (редакция от 28.11.2023 N 927-п) 654 дома, расположенных на территории города Ачинска.

Общий срок реализации программы: 2017 - 2046 (ранее 2014 - 2043 годы). Региональная программа состоит из 10 этапов:

1-й этап - 2017 - 2019 годы;

2-й этап - 2020 - 2022 годы;

3-й этап - 2023 - 2025 годы;

4-й этап - 2026 - 2028 годы;

5-й этап - 2029 - 2031 годы;

6-й этап - 2032 - 2034 годы;

7-й этап - 2035 - 2037 годы;

8-й этап - 2038 - 2040 годы;

9-й этап - 2041 - 2043 годы;

10-й этап - 2044 - 2046 годы.

Конкретная дата капитального ремонта определяется органами местного самоуправления при подготовке краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255281&dst=100992) формирования которого утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п.

Благоустройство территории города

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Для благоустройства города Ачинска выполняются работы:

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- устройство, содержание и текущий ремонт установок уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;

- обрезка и валка деревьев;

- озеленение территории города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);

- организация и содержание мест захоронения;

- содержание и ремонт фонтанов;

- акарицидная обработка мест массового отдыха населения;

- установка, монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения.

Все эти виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

В 2017 году создано муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления города Ачинска в области предоставления вспомогательных услуг учреждениям г. Ачинска: МАУ "Ачинский Городской Дворец Культуры", МБУК "Ачинская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова" (в том числе Филиал "Музейно-выставочный центр"), МКУ "Архив города Ачинска", администрации города Ачинска (помещения по адресу: ул. Назарова, дом 28а) по: комплексному обслуживанию помещений, производству отделочных, малярных и стекольных работ, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, столярных, плотничных и штукатурных работ, строительно-монтажных работ, производству санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производству электромонтажных работ, стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, благоустройству ландшафта, чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, территории вокруг зданий, деятельности вспомогательной прочей, связанной с автомобильным транспортом.

С 01.03.2022 в МКУ "Центр обслуживания учреждений" введен дополнительный участок для выполнения работ по содержанию парков, скверов и других территорий, не являющихся придомовыми. Количество территорий на 2024 год составляет 25 объектов на общую площадь 429539 кв. м, а именно:

- парк Победы 93514 кв. м;

- парк Троицкий 17264 кв. м;

- сквер Богаткова 10162 кв. м;

- сквер Металлургов 14415 кв. м;

- сквер 1 мкр. (около Центра "СПИД") 15129 кв.;

- сквер Нефтяников 31643 кв. м;

- сквер, проезд Авиатор (за кольцом УВД в сторону п. Мазульский) 5783 кв. м;

- площадь перед МАУ "ГорДК" 6370 кв. м;

- сквер 1 мкр. (в 17 метрах на юго-восток от строения 48а) 2500 кв. м;

- сквер за зданием Администрации города 13112 кв. м;

- сквер Театральный (около Ачинского драматического театра по ул. Пузанова) 2416 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 4, 7) 14028 кв. м;

- сквер по ул. Дружбы Народов (вдоль жилых домов N 1, 6, 7) 9271 кв. м;

- сквер по ул. Кравченко (ул. Кравченко от ул. Зверева до ул. Гагарина) 14889 кв. м;

- сквер 7 мкр. (вдоль ул. Зверева) 29807 кв. м;

- сквер 8 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 1, 13, 14) 11422 кв. м;

- сквер ул. Лебеденко 15800 кв. м;

- парк "Авиатор" 36149 кв. м;

- общественная территория Березовая роща (вдоль ул. Дзержинского) 49334 кв. м;

- бульвар мкр. Юго-Восточного района (вдоль ул. Стасовой) 21092 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева около магазина "KARRI") 3353 кв. м;

- сквер 3 мкр. (вдоль строения 22а) 685 кв. м;

- сквер мкр. Юго-Восточного района (вдоль жилого дома 50) 4344 кв. м;

- сквер 28 кв-ла Политехникума (около магазина "Азия") 2300 кв. м;

- территория благоустройства по ул. Кирова (вдоль ул. Кирова от ул. Давыдова до ул. Фрунзе) 4757 кв. м.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений" осуществляется за счет средств бюджета города Ачинска на основании сметы. МКУ "Центр обслуживания учреждений" обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере обеспечения функционирования и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=497804) Российской Федерации;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483341) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479724) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479640) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600);

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324378) Президента Российской Федерации от 13.05.2019 N 216 "Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494236) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики";

[Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456694) Правительства РФ от 09.09.2023 N 1473 "Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

Энергетической [стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=498907&dst=100012) Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 N 1523-р;

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348355) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п (ред. от 18.06.2024) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493347) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=216878) Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345798) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются: обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, модернизация объектов коммунального хозяйства.

Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни согласно [Постановлению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=216878) Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года" осуществляется несколькими способами:

обеспечение населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, осуществляемое путем реализации мероприятий, направленных на повышение качества водообеспечения и эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения, включая:

строительство новых и реконструкцию действующих водозаборных и водоочистных сооружений с комплексами обеззараживания, строительство и реконструкцию водопроводных сетей;

строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации, со строительством сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод, строительство и реконструкцию сетей водоотведения;

приведение в соответствие зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения для предупреждения загрязнения источников водопользования;

- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), осуществляемые как за счет бюджетного финансирования, так и с привлечением средств частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства (далее - ГЧП);

- проведение эффективной тарифной политики. На весь период реализации Стратегии будет сохранено государственное регулирование тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, призванное не допустить необоснованный рост тарифов и обеспечить доступность коммунальных услуг для населения;

- совершенствование управления жилищным фондом:

создание реального рынка услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов, предупреждение и содействие пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в данной сфере;

формирование эффективной системы своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

осуществление государственного контроля за состоянием многоквартирных домов в соответствии с требованиями безопасности и энергоэффективности, но без вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;

содействие росту информированности и правовой грамотности собственников жилых помещений в отношении управления своими многоквартирными домами.

Целью муниципальной программы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска.

1.3. Сведения о взаимосвязи приоритетов, целей, задач

социально-экономического развития города Ачинска,

установленных документами стратегического планирования

города Ачинска с национальными целями, целями

и показателями государственных программ Красноярского края

Реализация муниципальной программы "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" способствует достижению целей и задач социально-экономического развития города Ачинска в соответствии с [Решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 07.12.2018 N 40-236-р "Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года".

Стратегическая цель города Ачинска обеспечение высокого качества жизни населения и привлекательности города для проживания на базе эффективного развития экономики города.

Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" разработана на основании приоритетов и целей государственной политики в области обеспечения населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска.

В рамках приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере планируется реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг во исполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 99,1%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=258313) Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".

Постановлением администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=293842&dst=100203) предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

Также в бюджете города Ачинска запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328747&dst=100149), утвержденным Постановлением администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п, получателем субсидии является управляющая организация, осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=497804&dst=100925) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что является целью региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275233&dst=100010) "Чистая вода", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2019 N 410-п.

Согласно [Доктрине](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324378&dst=100013) энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2019 N 216 целью обеспечения энергетической безопасности является поддержание защищенности экономики и населения страны от угроз энергетической безопасности на уровне, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации. Администрация города Ачинска 13.08.2024 заключила энергосервисный контракт с ООО ЕЭС-ГАРАНТ сроком на 7 лет.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как правило, привлекаются энергосервисной компанией.

Для выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения города Ачинска была выбрана 21 точка учета электроэнергии.

Цели и приоритеты муниципальной программы соответствуют [Распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460208) Правительства РФ от 16.10.2023 N 2846-р "О плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года":

- модернизации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до уровня не менее 5 процентов общей протяженности сетей;

- повышение качества коммунальных услуг, сокращение стоимости услуг;

- снижение стоимости электроэнергии для хозяйствующих субъектов;

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" на квотируемых объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на объектах коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и промышленных предприятий, не менее чем на 20 процентов к 2026 году и не менее чем на 50 процентов к 2030 году.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере обеспечения функционирования

и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.

2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

2.1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Название муниципальной программы города Ачинска: "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | |
| Куратор муниципальной программы | Анфимов Владимир Владимирович - заместитель Главы города Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска") |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (управление архитектуры и градостроительства, отдел бухгалтерского учета и контроля, муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", отдел культуры, муниципальное автономное учреждение "Городской дворец культуры"), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100006) администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.01.2025 N 024-п) | |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска |
| Объем финансового обеспечения | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 774893,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год - 264912,5 тыс. рублей;  2026 год - 257498,3 тыс. рублей;  2027 год - 252483,1 тыс. рублей;  из них:  за счет средств краевого бюджета -  70860,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год - 30712,5 тыс. рублей;  2026 год - 20074,1 тыс. рублей;  2027 год - 20074,1 тыс. рублей.  за счет средств бюджета города -  704033,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год - 234200,0 тыс. рублей;  2026 год - 237424,2 тыс. рублей;  2027 год - 232409,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100011) администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.01.2025 N 024-п) | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Красноярского края (при наличии) и (или) целями, задачами социально-экономического развития города Ачинска, установленными документами стратегического планирования города Ачинска | [Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302&dst=100011) социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года, утвержденная Решением Ачинского городского Совета депутатов от 07.12.2018 N 40-236-р/цель - развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345798&dst=233184) Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п, [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"/цель - обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами; [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460208) Правительства РФ от 16.10.2023 N 2846-р "О плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года"/цель 1. модернизации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до уровня не менее 5 процентов общей протяженности сетей; цель 2. повышение качества коммунальных услуг, сокращение стоимости услуг; цель 3. снижение стоимости электроэнергии для хозяйствующих субъектов; цель 4. снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" на квотируемых объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на объектах коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и промышленных предприятий, не менее чем на 20 процентов к 2026 году и не менее чем на 50 процентов к 2030 году |

2.2. Перечень показателей муниципальной программы,

с указанием планируемых к достижению значений

в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципальной программы города Ачинска | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовые значения показателя программы за два года, предшествующих году начала реализации программы | | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы города Ачинска | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с целевым показателем национальной цели/государственной программы Красноярского края | Источник информации (информационная система) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цели муниципальной программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ГП КК |  | % | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345798) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Информация для формирования прогноза социально-экономического развития города |
| 2 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | ГП КК |  | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=345798) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края" "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Доля населения края, в отношении которого соблюдены требования законодательства по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги, от общего количества населения на территории края | Информация для формирования прогноза социально-экономического развития города |
| 3 | Размер экономии ресурсов, достигнутый в результате исполнения энергосервисных контрактов (договоров) (кВт.ч) | НП | возрастание | % | х | х | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 63,6 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | Информация для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности |
| 4 | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения | приоритеты города |  | шт. | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 5 | Обрезка и валка деревьев | приоритеты города |  | шт. | х | 1829 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 6 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) | приоритеты города |  | шт. | 410 | 9978 | х | х | х | х | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 7 | Содержание мест захоронения | приоритеты города |  | м2 | 69048,6 | 94274,3 | 94274,3 | 94274,3 | 94274,3 | 94274,3 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 8 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | ГП КК | возрастания | шт. | 144 | 29 | 137 | 137 | 137 | 137 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348355) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п (ред. от 18.06.2024) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок | ГП КК | возрастание | м3 | 4194 | 13967,5 | 26961,1 | 20991,2 | 27503,4 | 27503,4 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348355) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п (ред. от 18.06.2024) "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к количеству свалок, выявленных министерством экологии Красноярского края на территории Красноярского края на конец отчетного года | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 10 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | приоритеты города |  | шт. | 326 | 164 | 114 | 114 | 114 | 114 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 11 | Акарицидная обработка | приоритеты города |  | м2 | 685800 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 12 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | приоритеты города |  | м2 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=221302) Ачинского городского Совета депутатов от 7 декабря 2018 г. N 40-236Р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года" | МКУ "Центр обслуживания учреждений" |  | Отчет о реализации муниципальных программ |

2.3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее - структурный элемент) | Период реализации структурного элемента/связь с показателями муниципальной программы города Ачинска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ведомственный проект "Чистая вода края" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") |
| 1.1 | Задача. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") |
| 2.1 | Задача 1. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 2.2 | Задача 2. Предотвращение критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 2.3 | Задача 3. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышение качества коммунальных услуг | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля) |
| 3.1 | Задача 1. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее - несанкционированная свалка) на территории города Ачинска | Ликвидация несанкционированных свалок |
| 3.2 | Задача 2. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля) |
| 4.1 | Задача. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел культуры, муниципальное автономное учреждение "Городской дворец культуры") |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100016) администрации г. Ачинска Красноярского края от 30.01.2025 N 024-п) | | |
| 5.1 | Задача. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | 1. Размер экономии ресурсов, достигнутый в результате исполнения энергосервисных контрактов (договоров) (кВт.ч);  2. Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;  3. Обрезка и валка деревьев;  4. Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);  5. Содержание мест захоронения;  6. Акарицидная обработка |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| 6.1 | Задача. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 2025 - 2030 годы |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений" |
| 7.1 | Задача. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |

2.4. Информация об источниках финансирования муниципальной

программы и ее структурных элементов

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100021) администрации г. Ачинска Красноярского

края от 30.01.2025 N 024-п)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, структурного элемента, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | Итого на 2025 - 2027 годы |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" (всего), в том числе: | 264912,5 | 257498,3 | 252483,1 | 774893,9 |
| Бюджет города (всего), из них: | 264912,5 | 257498,3 | 252483,1 | 774893,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета | 30712,5 | 20074,1 | 20074,1 | 70860,7 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 234200,0 | 237424,2 | 232409,0 | 704033,2 |
| Проектная часть (всего), из них: | 21869,7 | 26188,5 | 27673,3 | 75731,5 |
| Бюджет города (всего), из них: | 21869,7 | 26188,5 | 27673,3 | 75731,5 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 21869,7 | 26188,5 | 27673,3 | 75731,5 |
| Ведомственный проект "Чистая вода края" (всего), в том числе: | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 |
| Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города" (всего), в том числе: | 107,7 | 5135,0 | 107,7 | 5350,4 |
| Бюджет города (всего), из них: | 107,7 | 5135,0 | 107,7 | 5350,4 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 107,7 | 5135,0 | 107,7 | 5350,4 |
| Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения" (всего), в том числе: | 20897,4 | 21053,5 | 27565,6 | 69516,5 |
| Бюджет города (всего), из них: | 20897,4 | 21053,5 | 27565,6 | 69516,5 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 20897,4 | 21053,5 | 27565,6 | 69516,5 |
| Процессная часть (всего) из них: | 243042,8 | 231309,8 | 224809,8 | 699162,4 |
| Бюджет города (всего), из них: | 243042,8 | 231309,8 | 224809,8 | 699162,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета | 30712,5 | 20074,1 | 20074,1 | 70860,7 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 212330,3 | 211235,7 | 204735,7 | 628301,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 663,0 | 663,0 | 663,0 | 1989,0 |
| Бюджет города (всего), из них: | 663,0 | 663,0 | 663,0 | 1989,0 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 663,0 | 663,0 | 663,0 | 1989,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города" (всего), в том числе: | 90519,2 | 89424,6 | 82924,6 | 262868,4 |
| Бюджет города (всего), из них: | 90519,2 | 89424,6 | 82924,6 | 262868,4 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 90519,2 | 89424,6 | 82924,6 | 262868,4 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" (всего), в том числе: | 18990,4 | 18990,4 | 18990,4 | 56971,2 |
| Бюджет города (всего), из них: | 18990,4 | 18990,4 | 18990,4 | 56971,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета | 18495,8 | 18495,8 | 18495,8 | 55487,4 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 1483,8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 132870,2 | 122231,8 | 122231,8 | 377333,8 |
| Бюджет города (всего, из них: | 132870,2 | 122231,8 | 122231,8 | 377333,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета | 12216,7 | 1578,3 | 1578,3 | 15373,3 |
| в том числе средства из бюджета города Ачинска | 120653,5 | 120653,5 | 120653,5 | 361960,5 |

3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ,

ВКЛЮЧАЮЩАЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели программы реализуются 3 ведомственных проекта.

3.1. Ведомственный проект "Чистая вода края".

Ожидаемым эффектом от реализации задач ведомственного проекта "Чистая вода края" является:

- увеличение количества новых построенных объектов коммунальной инфраструктуры;

- прирост числа граждан Красноярского края, обеспеченных коммунальным ресурсом.

3.2. Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города".

Ожидаемым эффектом от реализации задач ведомственного проекта "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" является:

- увеличение доли новых инженерных сетей и, соответственно, снижение аварийности. Кроме того, оно улучшит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг;

- стагнация общего износа в коммунальной инфраструктуре на уровне 65,73%, создаст благоприятные условия для проживания граждан, а также минимизирует количество аварии в зимнее время.

3.3. Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения".

Ожидаемым эффектом от реализации задач ведомственного проекта "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения" является:

- сохранение и восстановление природной среды;

- обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики;

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСАХ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает в себя реализацию 4 комплексов процессных мероприятий:

[Паспорт](#P903) комплекса процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлен в приложении N 1 к программе.

[Паспорт](#P964) комплекса процессных мероприятий "Благоустройство территории города" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлен в приложении N 2 к программе.

[Паспорт](#P1087) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлен в приложении N 3 к программе.

[Паспорт](#P1148) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлен в приложении N 4 к программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[Перечень](#P1209) мероприятий приведен в приложении N 5 к муниципальной программе города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Реализация программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств местного бюджета.

5.1. Ведомственный проект "Чистая вода".

Мероприятие 1.1. "Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения" реализуется в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=284499) Правительства Красноярского края от 21.02.2020 N 119-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 1.1 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

5.2. Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города".

Мероприятие 2.1. "Проектные работы" - мероприятие 2.2 "Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения" реализуются в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=333212) Правительства Красноярского края от 21.02.2020 N 120-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 2.1 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 2.2 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

5.3. Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения".

Мероприятие 3.1 "Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования" реализуется за счет средств краевого бюджета в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=346489) Правительства Красноярского края от 13.02.2020 N 100-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 3.1 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

Мероприятие 3.2. "Ликвидация несанкционированных свалок" реализуется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) N 44-ФЗ.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 3.2 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

5.4. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры".

Мероприятия 4.1 - 4.2 реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) N 44-ФЗ.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 4.1 - 4.2 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

5.5. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города".

Мероприятия 5.1 - 5.10 реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) N 44-ФЗ.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 5.1 - 5.10 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

5.6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан".

Мероприятие 6.1 реализуется в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328747) администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 6.1 приложения N 5 к программе является отдел бухгалтерского учета и контроля администрации города Ачинска.

5.7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Мероприятие 7.1 - 7.5 реализуется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) N 44-ФЗ.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 7.1 - 7.4 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений города Ачинска".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 7.3 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 7.3, 7.5 приложения N 5 к программе является муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

[Перечень](#P2844) объектов муниципальной собственности города Ачинска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, в рамках муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлен в приложении N 6 к программе.

[Информация](#P3098) об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" представлена в приложении N 7 к программе.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска".

Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" являются главными распорядителями бюджетных средств и муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска", совместно несут ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- внутренний и внешний контроль реализации программы;

- подготовку отчетов о реализации программы.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется ежеквартально в срок не позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 февраля года, следующего за отчетным.

По отдельным запросам финансового управления администрации города Ачинска и управления экономического развития и планирования администрации города Ачинска ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы города Ачинска | | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Информация для формирования прогноза социально-экономического развития города |

Приложение N 2

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100200) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 30.01.2025 N 024-п) |  |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100200) администрации г. Ачинска Красноярского

края от 30.01.2025 N 024-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города" | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля,  отдел культуры, муниципальное автономное учреждение "Городской дворец культуры") |

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы города Ачинска | | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размер экономии ресурсов, достигнутый в результате исполнения энергосервисных контрактов (договоров) (кВт.ч) | возрастание | % | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Информация для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности |
| 1.2 | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения |  | шт. | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 1.3 | Обрезка и валка деревьев |  | шт. | х | 1829 | 1777 | 1777 | 1777 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 1.4 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) |  | шт. | 410 | 9978 | х | х | х | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 1.5 | Содержание мест захоронения |  | м2 | 69048,6 | 94274,3 | 94274,3 | 94274,3 | 94274,3 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |
| 1.6 | Акарицидная обработка |  | м2 | 685800 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы города Ачинска | | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |  | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Информация для формирования прогноза социально-экономического развития города |

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы города Ачинска | | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |  | м2 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | Отчет о реализации муниципальных программ |

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=348977&dst=100201) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 30.01.2025 N 024-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Структурный элемент муниципальной программы города Ачинска, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации муниципальной программы города Ачинска | | | | Результат реализации муниципальной программы города Ачинска | Показатели программы/структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого на 2025 - 2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель муниципальной программы города Ачинска: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | | | | |
| 2 | Муниципальная программа города Ачинска, всего | х | х | х | х | х | 264912,5 | 257498,3 | 252483,1 | 774893,9 | х | х |
| 3 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  | 30712,5 | 20074,1 | 20074,1 | 70860,7 |  |  |
| 5 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 234200,0 | 237424,2 | 232409,0 | 704033,2 |  |  |
| 6 | Проектная часть, всего | х | х | х | х | х | 21869,7 | 26188,5 | 27673,3 | 75731,5 |  |  |
| 7 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 21869,7 | 26188,5 | 27673,3 | 75731,5 |  |  |
| 9 | 1. Ведомственный проект "Чистая вода края" | х |  |  |  |  | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 |  |  |
| 10 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | МКУ "УКС" | 133 | 0502 | 04301S5720 | 240, 410 | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 | Строительство водопроводной сети по адресу: г. Ачинск, от ул. Профсоюзная до ул. Киевская | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 13 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 14 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 |  |  |
| 15 | 2. Ведомственный проект "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования" | х |  |  |  |  | 107,7 | 5135,0 | 107,7 | 5350,4 |  |  |
| 16 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 17 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 107,7 | 5135,0 | 107,7 | 5350,4 |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1. Проектные работы | МКУ "УКС" | 133 | 0502 | 0430283010 | 240, 410 | 0,0 | 5027,3 | 0,0 | 5027,3 | Разработка ПСД на устройство водопроводной сети по адресу: г. Ачинск, 1-я, 2-я, 3-я ул. Мазульская | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 19 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 0,0 | 5027,3 | 0,0 | 5027,3 |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.2. Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 04302S5750 | 240, 410 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 323,1 | Строительство воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, протяженностью 4675 км и монтаж КТП-10/0,4 кВ для обеспечения электроснабжения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ:  1 этап 2025 год - (СНТ "Водник" (строительство),  СНТ "Восход" (реконструкция);  2 этап 2026 год - СНТ "Русь" (строительство),  СНТ "Сибиряк" (строительство);  3 этап 2027 год - СНТ "Березка" (реконструкция),  СНТ "Черемушки" (строительство) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 21 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 22 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 323,1 |  |  |
| 23 | 3. Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения" | х |  |  |  |  | 20897,4 | 21053,5 | 27565,6 | 69516,5 |  |  |
| 24 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 25 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 20897,4 | 21053,5 | 27565,6 | 69516,5 |  |  |
| 26 | Мероприятие 3.1. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | администрация города Ачинска | 730 | 0605 | 04303S4630 | 240 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 186,9 | Приобретение контейнерного оборудования под ТКО 137 шт. и обустройство 7 площадок накопления отходов потребления населения ежегодно | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования |
| 27 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 28 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 186,9 |  |  |
| 29 | Мероприятие 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0430386160 | 240 | 20835,1 | 20991,2 | 27503,3 | 69329,6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города общим объемом:  На 2025 год - 26961,1 м3 (ул. Иркутская д. 56, гаражный кооператив  N 14, 35; 37, кв-л 7б в районе бывшего озера).  На 2026 год - 20991,2 м3 (гаражное общество N 6, 10, 18, 6 в районе ул. Сурикова,  ул. Шахтерская - северная (6 км ж/д Ачинск - Абакан);  На 2027 год - 27503,3 м3 (гаражное общество N 6, 10, 18, 6 в районе ул. Сурикова,  ул. Шахтерская - северная (6 км ж/д Ачинск - Абакан) | Ликвидация несанкционированных свалок |
| 30 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 31 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 20835,1 | 20991,2 | 27503,3 | 69329,6 |  |  |
| 32 | Процессная часть, всего | х | х | х | х | х | 243042,8 | 231309,8 | 224809,8 | 699162,4 |  |  |
| 33 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 34 | средства краевого бюджета | х |  |  |  |  | 30712,5 | 20074,1 | 20074,1 | 70860,7 |  |  |
| 35 | средства бюджета города Ачинска | х | х | х | х | х | 212330,3 | 211235,7 | 204735,7 | 628301,7 |  |  |
| 36 | 4. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | х |  |  |  |  | 663,0 | 663,0 | 663,0 | 1989,0 |  |  |
| 37 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 38 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 663,0 | 663,0 | 663,0 | 1989,0 |  |  |
| 39 | Мероприятие 4.1. Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0440186280 | 240 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 1089,0 | Аренда недвижимого здания котельной, ул. Дзержинского 42 за 8 месяцев, ежегодно | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 40 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 41 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 1089,0 |  |  |
| 42 | Мероприятие 4.2. Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0440186290 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Разработка схемы теплоснабжения | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| 43 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 44 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |  |  |
| 45 | 5. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города" | х |  |  |  |  | 90519,2 | 89424,6 | 82924,6 | 262868,4 |  |  |
| 46 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 47 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 90519,2 | 89424,6 | 82924,6 | 262868,4 |  |  |
| 48 | Мероприятие 5.1. Установка, монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440279090 | 240 | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 7396,2 | Обслуживание систем видеонаблюдения 166 шт. |  |
| 49 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 50 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 7396,2 |  |  |
| 51 | Мероприятие 5.2. Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286040 | 240 | 1463,4 | 1463,4 | 1463,4 | 4390,2 | Монтаж, содержание, демонтаж новогодних гирлянд ул. Дружбы народов, пр-кт Лапенкова, ул. Зверева, площадь ГорДК;  арт-объекты и новогодние гирлянды в парке Победы и парке Троицкий, сквере Богаткова, сквер Металлургов, создание ледяных композиций ГорДК; установка, монтаж, демонтаж искусственной ели; установка горки, оценка тех. состояния и оплата госпошлины на установку горки |  |
| 52 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 53 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 1463,4 | 1463,4 | 1463,4 | 4390,2 |  |  |
| 54 | Мероприятие 5.3. Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0440286100 | 240 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли площадь 49269,2 м2 ежегодно | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли |
| 55 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 56 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 |  |  |
| 57 | Мероприятие 5.4. Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286110 | 240 | 38847,1 | 38847,1 | 38847,1 | 116541,3 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение в размере 6007802 кВт.ч | Размер экономии ресурсов, достигнутый в результате исполнения энергосервисных контрактов (договоров) (кВт.ч) |
| 58 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 59 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 38847,1 | 38847,1 | 38847,1 | 116541,3 |  |  |
| 60 | Мероприятие 5.5. Содержание, текущий ремонт уличного освещения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286120 | 240 | 11273,1 | 10499,9 | 10499,9 | 32272,9 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения в количестве 6302 светоточки в сумме 10499,9 тыс. руб.  Технологическое присоединение к электрическим сетям уличного освещения в рамках 1 этапа благоустройства общественной территории "Солдатский пляж" в 2025 году в сумме 773,2 тыс. руб. | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения |
| 61 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 62 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 11273,1 | 10499,9 | 10499,9 | 32272,9 |  |  |
| 63 | Мероприятие 5.6. Организация и содержание мест захоронений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286150 | 240 | 4880,5 | 4185,1 | 4185,1 | 13250,7 | Организация и содержание мест захоронений площадью 94274,3 м2  ("Новое городское",  ул. Дзержинского; "Восточное кладбище"; "Салырское"; "Мазульское"; "Аргинское"; "Центральное"; "Городское в Ачинском р-не") ежегодно; Проведение инвентаризации кладбища "Городское кладбище" (Центральное) площадь 15,61 га | Содержание мест захоронения |
| 64 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 65 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 4880,5 | 4185,1 | 4185,1 | 13250,7 |  |  |
| 66 | Мероприятие 5.7. Содержание и ремонт фонтанов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286170 | 240 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 3193,5 | Содержание и ремонт фонтанов на ГорДК и в сквере Металлургов, коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению ежегодно |  |
| 67 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 68 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 3193,5 |  |  |
| 69 | Мероприятие 5.8. Очистка устьев, русел, береговой линии водных объектов | администрация города Ачинска | 730 | 0605 | 0440286220 | 240 | 5000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 20000,0 | Очистка устьев, русел, береговой линии водных объектов (р. Тептятка, р. Мазулька всего 250 м вдоль русла рек по 50 м с каждой стороны вглубь) в 2025 году;  (р. Тептятка, р. Мазулька всего 500 м вдоль русла рек по 50 м с каждой стороны вглубь) в 2026 году;  (р. Тептятка, р. Мазулька всего 250 м вдоль русла рек по 50 м с каждой стороны вглубь) в 2027 году |  |
| 70 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 71 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 5000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 20000,0 |  |  |
| 72 | Мероприятие 5.9. Озеленение территорий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440286410 | 240 | 1500,0 | 3000,0 | 1500,0 | 6000,0 | Озеленение территории города Ачинска (разработка грунта, планировка площадей, подготовка почвы). Высадка рассады цветов - 3 клумбы (ГорДК, сквер Богаткова, дворы и общественные пространства) в 2025 году;  Озеленение территории города Ачинска (разработка грунта, планировка площадей, подготовка почвы). Высадка рассады цветов - 6 клумб (ГорДК, сквер Богаткова, дворы и общественные пространства) в 2026 году;  Озеленение территории города Ачинска (разработка грунта, планировка площадей, подготовка почвы). Высадка рассады цветов - 3 клумбы (ГорДК, сквер Богаткова, дворы и общественные пространства) в 2027 году | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) |
| 73 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 74 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 1500,0 | 3000,0 | 1500,0 | 6000,0 |  |  |
| 75 | Мероприятие 5.10. Обрезка и валка деревьев | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440289120 | 240 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 52500,0 | Обрезка и валка деревьев:  На 2025 год всего в кол-ве 1777 шт.,  том числе:  обрезка в кол-ве 1440 шт.,  снос в кол-ве 337 шт.;  На 2026 - 2027 годы всего в кол-ве 1777 шт.,  том числе:  обрезка в кол-ве 1440 шт.,  снос в кол-ве 337 шт. | Обрезка и валка деревьев |
| 76 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 77 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 52500,0 |  |  |
| 78 | Мероприятие 5.11. Проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0440283010 | 240, 410,  460, 620 | 6126,0 | 0,0 | 0,0 | 6126,0 | Разработка ПСД на благоустройство территории второй очереди первого этапа прибрежного водно-ландшафтного парка Набережной р. Чулым в г. Ачинске (отдел культуры) |  |
| 79 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 80 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 6126,0 | 0,0 | 0,0 | 6126,0 |  |  |
| 81 | 6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" | х |  |  |  |  | 18990,4 | 18990,4 | 18990,4 | 56971,2 |  |  |
| 82 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 83 | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  | 18495,8 | 18495,8 | 18495,8 | 55487,4 |  |  |
| 84 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 1483,8 |  |  |
| 85 | Мероприятие 6.1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0440375700 | 810 | 18495,8 | 18495,8 | 18495,8 | 55487,4 |  |  |
| 86 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 87 | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 18495,8 | 18495,8 | 18495,8 | 55487,4 |  |  |
| 88 | Мероприятие 6.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0440386060 | 810 | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 1483,8 | Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда общей площадью 3,9199 тыс. м2 |  |
| 89 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 90 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 1483,8 |  |  |
| 91 | 7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | х |  |  |  |  | 132870,2 | 122231,8 | 122231,8 | 377333,8 |  |  |
| 92 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 93 | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 12216,7 | 1578,3 | 1578,3 | 15373,3 |  |  |
| 94 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 120653,5 | 120653,5 | 120653,5 | 361960,5 |  |  |
| 95 | Мероприятие 7.1. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0440407230 | 110 | 16058,5 | 16058,5 | 16058,5 | 48175,5 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сотрудникам МКУ "ЦОУ" | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |
| 96 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 97 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 16058,5 | 16058,5 | 16058,5 | 48175,5 |  |  |
| 98 | Мероприятие 7.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы по благоустройству города не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0440407231 | 110 | 14452,7 | 14452,7 | 14452,7 | 43358,0 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сотрудникам МКУ "ЦОУ" | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |
| 99 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 100 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 14452,7 | 14452,7 | 14452,7 | 43358,0 |  |  |
| 101 | Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0440408030 | 110, 240, 320, 830, 850 | 28193,7 | 26419,6 | 26419,6 | 81032,9 | Текущее содержание учреждения, начисление заработной платы и отчислений в социальные фонды сотрудников МКУ "ЦОЖ" |  |
| администрация города Ачинска | 22285,1 | 18339,5 | 18339,5 | 58964,1 | Текущее содержание учреждения, начисление заработной платы и отчислений в социальные фонды сотрудников МКУ "ЦОУ" | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |
| МКУ "УКС" | 133 | 0505 | 0440408030 | 110, 240, 320, 830, 850 | 19289,2 | 18275,4 | 18275,4 | 55840,0 | Текущее содержание учреждения, начисление заработной платы и отчислений в социальные фонды сотрудников МКУ "УКС" |  |
| 102 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 103 | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 6733,5 | 0,0 | 0,0 | 6733,5 |  |  |
| 104 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 63034,5 | 63034,5 | 63034,5 | 189103,5 |  |  |
| 105 | Мероприятие 7.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по благоустройству города | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0440408091 | 110, 240, 830, 850 | 30320,2 | 26789,2 | 26789,2 | 83898,6 | Текущее содержание учреждения, начисление заработной платы и отчислений в социальные фонды сотрудников МКУ "ЦОУ" | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми |
| 106 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 3531,0 | 0,0 | 0,0 | 3531,0 |  |  |
| 107 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 26789,2 | 26789,2 | 26789,2 | 80367,6 |  |  |
| 108 | Мероприятие 7.5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | администрация города Ачинска | 730 | 0603 | 0440475180 | 110, 240 | 1952,2 | 1578,3 | 1578,3 | 5108,8 | Отлов животных без владельцев:  На 2025 год - 114 шт.  На 2026 год - 114 шт.  На 2027 год - 114 шт. | Отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных |
| 109 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 110 | средства краевого бюджета |  | х | х | х | х | 1952,2 | 1578,3 | 1578,3 | 5108,8 |  |  |
| 111 | Мероприятие 7.6. Организация и проведение конкурсов | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0440479050 | 350 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 | Конкурсы: "Самый безопасный двор" 60,0 тыс. руб./ежегодно;  "Самый благоустроенный двор" 258,6 тыс. руб./ежегодно |  |
| 112 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 113 | средства бюджета города Ачинска |  | х | х | х | х | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 |  |  |
| 114 | Итого по муниципальной программе, всего | х | х | х | х | х | 264912,5 | 257498,3 | 252483,1 | 774893,9 |  |  |
| 115 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ГРБС 1 | администрация города Ачинска |  |  |  |  | 244758,7 | 234195,6 | 234207,7 | 713162,0 |  |  |
| 117 | ГРБС 2 | МКУ "УКС" |  |  |  |  | 20153,8 | 23302,7 | 18275,4 | 61731,9 |  |  |

Приложение N 6

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА АЧИНСКА,

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТ)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2025 финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01.2025 финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная собственность: | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие "Строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения", в рамках ведомственного проекта "Чистая вода края" | | | | | |  |  |  |
| 3 | Главный распорядитель: МКУ "Управление капитального строительства" | | | | | |  |  |  |
| 4 | Заказчик: МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | | | | | |  |  |  |
| 5 | Строительство водопроводной сети г. Ачинск (от ул. Профсоюзная до ул. Киевская) | | | | | | 864,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 6 | бюджет города Ачинска | | | | | | 864,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Итого по объектам муниципальной собственности | | | | | |  |  |  |
| 8 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 9 | бюджет города Ачинска | | | | | | 864,6 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие "Проектные работы", в рамках ведомственного проекта "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования" | | | | | |  |  |  |
| 11 | Главный распорядитель: администрация города Ачинска | | | | | |  |  |  |
| 12 | Заказчик: МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | | | | | |  |  |  |
| 13 | Проектные работы на устройство водопроводной сети по адресу: г. Ачинск, ул. 1-я, 2-я, 3-я Мазульская | | | | | | 0,0 | 5027,3 | 0,0 |
| 14 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 15 | бюджет города Ачинска | | | | | | 0,0 | 5027,3 | 0,0 |
| 16 | Итого по объектам муниципальной собственности | | | | | |  |  |  |
| 17 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 18 | бюджет города Ачинска | | | | | | 0,0 | 5027,3 | 0,0 |
| 19 | Итого по объектам муниципальной собственности | | | | | | 864,6 | 5027,3 | 0,0 |
| 20 | бюджет города Ачинска | | | | | | 864,6 | 5027,3 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие "Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения", в рамках ведомственного проекта "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования" | | | | | |  |  |  |
| 22 | Главный распорядитель: администрация города Ачинска | | | | | |  |  |  |
| 23 | Заказчик: МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" | | | | | |  |  |  |
| 24 | Строительство воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, протяженностью 4675 км и монтаж КТП-10/0,4 кВ для обеспечения электроснабжения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ:  1 этап 2025 год - (СНТ "Водник" (строительство), СНТ "Восход" (реконструкция);  2 этап 2026 год - СНТ "Русь" (строительство), СНТ "Сибиряк" (строительство);  3 этап 2027 год - СНТ "Березка" (реконструкция), СНТ "Черемушки" (строительство) | | | | | |  |  |  |
| 25 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 26 | бюджет города Ачинска | | | | | | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| 27 | Итого по объектам муниципальной собственности | | | | | |  |  |  |
| 28 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 29 | бюджет города Ачинска | | | | | | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
| 30 | Итого по объектам муниципальной собственности | | | | | | 972,3 | 5135,0 | 107,7 |
| 31 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 32 | бюджет города Ачинска | | | | | | 972,3 | 5135,0 | 107,7 |
| 33 | Итого по муниципальной программе города Ачинска | | | | | | 972,3 | 5135,0 | 107,7 |
| 34 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 35 | бюджеты города Ачинска | | | | | | 972,3 | 5135,0 | 107,7 |
| 36 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 37 | Главный распорядитель: МКУ "Управление капитального строительства" | | | | | |  |  |  |
| 38 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 39 | бюджеты города Ачинска | | | | | | 864,6 | 5027,3 | 0,0 |
| 40 | Главный распорядитель: администрация города Ачинска | | | | | |  |  |  |
| 41 | в том числе: | | | | | |  |  |  |
| 42 | бюджеты города Ачинска | | | | | | 107,7 | 107,7 | 107,7 |

Приложение N 7

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Орган местного самоуправления, ответственный за разработку нормативного правового акта | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель муниципальной программы города Ачинска: Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности платы граждан" |  |  |  |
| 2 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=293842) администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг | Настоящий порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из бюджета города Ачинска исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска | ежегодно |
| 3 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328747) администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа" | Настоящий порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из бюджета города Ачинска организациям города, действующим в сфере управления многоквартирными домами, на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа | администрация города Ачинска | ежегодно |