Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. N 355-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 06.02.2014 [N 100-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA7DD490B546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 21.03.2014 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA7D34A0C566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 21.04.2014 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA7D24C01556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 26.05.2014 [N 291-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA6DB4C0E566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 28.08.2014 [N 398-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA6D848095C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 05.11.2014 [N 483-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA5D3420B566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 06.11.2014 [N 491-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3D84900536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC5BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4DC4C0C566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 25.05.2015 [N 181-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4D34F0E556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4D3420E5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3DA4800546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3D94A0D516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 02.11.2015 [N 363-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3DF420C5D6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3DE4B0A5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA1D34E0D536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA1D34E0D5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 18.03.2016 [N 084-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0DA4F08546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 25.04.2016 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0D94C095D6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 27.05.2016 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0DF4B0C526BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 10.06.2016 [N 171-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0DF4D0D506BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 13.07.2016 [N 255-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0DC4C0E526BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 09.09.2016 [N 308-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA0D24F0A536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 20.10.2016 [N 357-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFDA4D0B516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 31.10.2016 [N 389-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFD94A09576BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 28.11.2016 [N 422-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFD8420E526BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 31.01.2017 [N 022-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFDD430E526BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 16.03.2017 [N 060-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFD24F0E506BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 12.04.2017 [N 093-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDA4B0E566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 20.04.2017 [N 109-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDA4F01536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 21.06.2017 [N 193-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED84209536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 09.08.2017 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4D0B566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED3480F546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 19.10.2017 [N 321-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED24B0B536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 27.11.2017 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 28.12.2017 [N 450-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE)) |

В целях обеспечения населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территории города Ачинска, в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D120FA7D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD0180F35646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1FA4A170EAED01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580D8D3160835646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3DF4E0D516BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 30.08.2013 N 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA480E516BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 46](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F06A0DB490E5F36AD51AB011DB82574A7C4D6D01E083E343FC9E504509306E3C6AF6503B11411C6Q600E), [49](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F06A0DB490E5F36AD51AB011DB82574A7C4D6D01E093A313DC9E504509306E3C6AF6503B11411C6Q600E) Устава города Ачинска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P46) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA3D84900536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 N 491-п)

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава

Администрации города Ачинска

В.И.АНИКЕЕВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 23 октября 2013 г. N 355-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 21.06.2017 [N 193-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED84209536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 09.08.2017 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4D0B566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED3480F546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 19.10.2017 [N 321-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED24B0B536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 27.11.2017 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 28.12.2017 [N 450-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE)) |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | [Статья 179](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1FA4A170EAED01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580D8D3160935646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA480E516BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации";  Распоряжение Администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска") |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Ачинска (Консультант - Главный архитектор города Ачинска, отдел бухгалтерского учета и контроля);  муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска";  2. "Благоустройство территории города Ачинска";  3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия";  4. "Формирование современной городской среды" |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.  4. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2019 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | - Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;  - уничтожение произрастания дикорастущей конопли;  - потребленная электроэнергия на уличное освещение;  - содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;  - устройство уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - отлов, учет и содержание безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - содержание тротуаров;  - ремонт пешеходных тротуаров;  - вывоз мусора в весенний период;  - акарицидная обработка;  - уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города;  - уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории;  - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений;  - уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов;  - обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности;  - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  ([приложения N 1](#P489), [2](#P1093) к паспорту муниципальной программы) |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 868310,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 130531,7 тыс. рублей;  2015 год - 151487,4 тыс. рублей;  2016 год - 125741,4 тыс. рублей;  2017 год - 200867,0 тыс. рублей;  2018 год - 136811,0 тыс. рублей;  2019 год - 122872,1 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств федерального бюджета - 23848,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 23848,7 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет краевого бюджета - 305707,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 72110,6 тыс. рублей;  2015 год - 61456,8 тыс. рублей;  2016 год - 34898,3 тыс. рублей;  2017 год - 55882,7 тыс. рублей;  2018 год - 40679,7 тыс. рублей;  2019 год - 40679,7 тыс. рублей;  за счет бюджета города - 538754,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 58421,1 тыс. рублей;  2015 год - 90030,6 тыс. рублей;  2016 год - 90843,1 тыс. рублей;  2017 год - 121135,6 тыс. рублей;  2018 год - 96131,3 тыс. рублей;  2019 год - 82192,4 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края от 28.12.2017 N 450-п) | |
| Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | - строительство канализационного коллектора;  - прокладка канализационной сети;  - инженерные изыскания, проектные работы, межевание на строительство водопроводной сети от точки подключения, находящейся возле дома N 17 по ул. Назарова, до дома N 39 по ул. Заречной;  - инженерные изыскания, проектные работы, межевание на строительство водопроводной и канализационных сетей от жилого дома 10б Южной Промзоны;  - проектные работы, межевание на строительство наружной водопроводной сети района индивидуальной застройки по адресу: г. Ачинск, ул. 1-я, 2-я, 3-я Мазульская;  - расходы на строительство уличного освещения;  - устройство уличного освещения;  - строительство фонтанов;  - устройство и ремонт остановок;  - устройство спортивных площадок;  - разработка (корректировка) проектно-сметной документации и экспертиза проектов строительства кладбищ;  - строительство кладбищ |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

АЧИНСКА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 75,0%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2015 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 5132,0 тыс. м3;

горячая вода - 2683,0 тыс. м3;

водоотведение - 12560,1 тыс. м3;

тепловая энергия - 848,9 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 106,2 млн кВат/час;

утилизация бытовых отходов - 177,4 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 81,7%.

Одной из проблем отрасли являются неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2015 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 1713,7 млн рублей при объеме расходов 1689,6 млн рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 1550,2 млн рублей (или 94,3% от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежности коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения суммарной мощностью около 300 Гкал/час, протяженность тепловых сетей - 162,5 км.

Поставщиками тепловой энергии для города являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) ОАО "РУСАЛ Ачинск" (более 80%);

- котельная ЗАО "Промэнерго";

- котельные N 1 - 5 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная Ачинск-1 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- электрокотельная ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная ЗАО "Назаровское".

В настоящее время в замене нуждается 105,8 км (65,1%) ветхих тепловых сетей.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является ОАО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы выполнено мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системами очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 год выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п. м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 8910,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 года Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 2011 года до 2018 года. В указанном разрешении требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения норм допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфорации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий, в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D120FA7D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году предусмотрены расходы на проектные работы строительства канализации от жилого дома, расположенного по адресу: Южная Промзона, дом N 10б. Мероприятие является переходящим на 2017 год.

Предусмотрены расходы на ремонт муниципальных общедоступных бань, расположенных по адресу: ул. Ленина, 34; Чкалова, 39.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение города Ачинска осуществляется от шести трансформаторных подстанций (ПС) 110/10 кВ и двух подстанций 35 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ - 5,5 км, ВЛЭП 10 кВ - 108,66 км, кабельных линий электропередачи (КЛЭП) 10 кВ - 163,34 км, ВЛЭП 0,4 кВ - 391804 км, КЛЭП 0,4 кВ - 207,362 км.

Электрические сети, распределительные пункты г. Ачинска были построены в 60 - 70-е годы и их состояние на данный момент характеризуется большой степенью износа, а именно:

степень износа трансформаторных подстанций составляет 57%;

степень износа воздушных и кабельных линий электропередачи в среднем составляет 50%, а в старой черте города - 70%.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению потерь в электросетях.

Обеспечение электрической энергией населения города и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда города Ачинска на конец 2015 года составляет 2503,5 тыс. м2, 2631 многоквартирный дом (с учетом домов блокированной застройки).

Из указанного количества 1426 многоквартирных домов имеют процент износа более 31%, 127 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции.

Для решения проблем капитального ремонта жилищного фонда законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд). В период работы с 2007 года по 2012 год на проведение капитального ремонта 94 многоквартирных домов города Ачинска было направлено 268,5 млн рублей (в т.ч. 2,7 млн рублей за счет средств бюджета города Ачинска, 13,8 млн рублей за счет средств собственников помещений), что позволило не допустить прирост жилья с износом от 31 до 60%. Были выполнены следующие виды работ:

- ремонт электрических сетей - 43085,6 п. м.;

- ремонт сетей теплоснабжения - 39701,8 п. м.;

- ремонт сетей водоснабжения - 9984,2 п. м.;

- ремонт сетей водоотведения - 10501 п. м.;

- ремонт кровли - 55386,78 п. м.;

- ремонт подвальных помещений - 1781,46 п. м.;

- ремонт фасадов - 75791,39 п. м.;

- замена лифтов - 29 ед.

Установлен 231 прибор учета энергоресурсов.

Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D110FA1D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", позволила провести выборочный капитальный ремонт.

Для упорядочивания системы капитального ремонта многоквартирных домов в Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) Российской Федерации внесены изменения в части организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Указанные изменения предусматривают формирование региональным оператором субъекта Российской Федерации фонда капитального ремонта. Региональный оператор будет обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, контролировать объемы и качество проводимого капитального ремонта. Функции регионального оператора на территории Красноярского края выполняет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.

Источником финансирования работ по капитальному ремонту являются средства собственников помещений в многоквартирных домах (взнос на капитальный ремонт), а также средства государственной поддержки.

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDC480B556BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

Региональная программа содержит перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края, за исключением:

- многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

- домов, в которых имеется менее трех квартир;

- домов блокированной застройки;

- домов, в которых все помещения принадлежат одному собственнику.

Региональная программа содержит перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и плановый период его проведения.

В региональную программу капитального ремонта включено (редакция от 05.07.2016) 628 домов, расположенных на территории города Ачинска.

Общий срок реализации программы: 2014 - 2043 годы. Региональная программа состоит из 5 этапов:

1-й этап - 2014 - 2023 годы;

2-й этап - 2024 - 2028 годы;

3-й этап - 2029 - 2033 годы;

4-й этап - 2034 - 2038 годы;

5-й этап - 2039 - 2043 годы.

В целях конкретизации сроков, отраженных в региональной программе, орган местного самоуправления утверждает краткосрочный план реализации региональной программы. [Порядок](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED34801506BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E343FC0BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) формирования и утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п.

2.5.1. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2015 год

В краткосрочный план на 2015 год включено 6 многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда, подлежащего капитальному ремонту в 2015 году, составляет 29,5 тыс. м2. Общая стоимость проведения капитального ремонта составляет 22848,5 тыс. рублей.

В 2015 году выполнен капитальный ремонт в 1 многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Ачинск, микрорайон 7, дом 13. Вид ремонта: замена лифтового оборудования (3 ед.). Источник финансирования:

федеральный бюджет, средства собственников.

По 5 многоквартирным домам фактически работы начаты подрядными организациями в 2016 году на основании заключенных договоров с Региональным фондом по результатам конкурсных процедур. Выполнены работы:

- город Ачинск, микрорайон 1, дом 37 (ремонт крыши);

- город Ачинск, микрорайон 1, дом 30 (ремонт крыши);

- город Ачинск, микрорайон 4, дом 24 (ремонт крыши);

- город Ачинск, микрорайон 2, дом 2 (ремонт системы водоотведения);

- город Ачинск, ул. Дзержинского, дом 47 (ремонт системы теплоснабжения).

2.5.2. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2016 год

В краткосрочный план на 2016 год включено 18 многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда, подлежащего капитальному ремонту в 2016 году, составляет 73,0 тыс. м2; общая стоимость работ 83062,4 тыс. рублей.

В 2016 году подготовлены и утверждены проектно-сметные документации по 17 домам, на основании которых по 5 домам проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

В 3 домах в 2016 году проведены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения. В остальных 15 домах работы будут выполняться в 2017 году.

2.5.3. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2017 год

В краткосрочный план на 2017 год включено 35 многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда, включенного в предварительный план капитального ремонта в 2017 году, составляет 130,1 тыс. м2; общая стоимость работ - 164464,4 тыс. рублей.

Во всех многоквартирных домах проведены собрания по вопросу принятия решения о проведении капитального ремонта. В настоящее время, Региональным фондом проводятся конкурсные процедуры по выбору организаций, выполняющих проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта.

2.6. Расходы на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирных домов и жилых помещений

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2019 годов запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD81C0C35646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах в размере 3755,7 тыс. рублей произведен исходя из следующих подходов:

- расходы на содержание общежитий учтены на уровне 2014 года с учетом их оптимизации;

- платы граждан за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом роста с 01.07.2012 на 110,0%.

Получателем субсидии является управляющая организация (далее - Получатель), осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

2.7. Реализация временных мер поддержки населения в целях

обеспечения доступности коммунальных услуг

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 96%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA6DB4E0E546BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%.

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4D24D00566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 06.07.2015 N 244-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFDA4C01566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Красноярского края от 02.12.2015 N 9-3931 "О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов" городу Ачинску распределена субвенция на 2016 год на эти цели в размере 23601,2 тыс. руб.

[Законом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED34C0A546BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Красноярского края от 08.12.2016 N 2-195 "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" городу Ачинску распределена субвенция на 2017 год на эти цели в размере 40280,3 тыс. руб.

2.8. Благоустройство территории города

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Для благоустройства города Ачинска выполняются работы:

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- устройство, содержание и текущий ремонт установок уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;

- содержание зеленых насаждений;

- организация и содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора в весенний период;

- содержание и ремонт фонтанов;

- отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

- содержание парков, скверов и территорий, не являющихся придомовыми;

- ремонт и содержание пешеходных тротуаров;

- реализация проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города;

- устройство и ремонт остановок;

- акарицидная обработка мест массового отдыха населения.

Все эти виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

2.9. Характеристика текущего состояния гражданской обороны,

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

На территории города расположены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 критически важных объекта, 11 объектов, имеющих категорию по гражданской обороне.

Использование в технологическом процессе на ЗАО "Назаровское" отделение N 11 аммиака может служить источником чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом аварийных химически опасных веществ (далее - АХОВ), при которой пострадает работающий персонал, а также и население города.

Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергетических, тепловых, водопроводно-канализационных сетях приведут к потере, а в отдельных случаях и к остановке производственных мощностей, прекращению подачи тепла, электрической энергии и воды в жилые массивы города.

Наличие в городе взрывопожароопасных объектов создает возможности возникновения взрывов и пожаров.

При крушениях на железнодорожном транспорте, наряду с образованием очагов химического поражения и пожаров, возможно нарушение графика движения поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными, климатическими и географическими условиями, являются сильные морозы, обильные снегопады, гололедно-изморозевые отложения на проводах, ливни, ураганы, землетрясения, подъем высоких уровней воды в русле реки Чулым в паводковый период.

Радиационно опасных объектов на территории города нет. Естественный фон радиации в среднем составляет 11,6 мР/ч.

Биологически опасных объектов на территории города нет, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных действий вводится в действие План гражданской обороны и защиты населения (далее - План ГО) города.

Для укрытия наибольшей работающей смены (далее - НРС) численностью 10700 человек в городе Ачинске имеется фонд защитных сооружений, объединяющий 37 убежищ вместимостью 10500 человек и 1 противорадиационное укрытие (далее - ПРУ) вместимостью 200 человек.

Обеспеченность НРС убежищами составляет 100%.

В связи с вступлением в силу [Приказа](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1FA491606A1D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется только для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, из расчета на 100% их общей численности.

Обеспеченность населения, попадающего в зону возможного химического заражения при аварии на ЗАО "Назаровское" отделение N 11, средствами индивидуальной защиты составляет:

всего населения - 9,824 тыс. чел./87%;

работающего населения - 1,024 тыс. чел./40,0%;

неработающего взрослого населения - 4,173 тыс. чел./100%;

детей от 1,5 до 7 лет - 950 чел./100%;

детей от 7 до 17 лет - 2,200 тыс. чел./100%;

детей от 0 до 1,5 лет - 650 чел./100%.

Эвакуационные мероприятия по выводу населения спланировано провести за 22 часа (4 часа отводится на приведение эвакуационных органов всех уровней в готовность и 18 часов на вывоз и вывод рассредоточиваемых и эвакуируемых в безопасные районы). Вывоз материальных и культурных ценностей спланирован в течение последующих 5 суток. Количество населения, подлежащего эвакуации в военное время, составляет 91% от всего населения, порядок эвакуации населения определен Планом рассредоточения и эвакуации населения города. Для проведения эвакуационных мероприятий спланировано привлечь 131 единицу автотранспорта (в т.ч. 91 автобус и 27 эвакопоездов).

За 2015 год на территории города произошло 162 пожара, в результате которых погибли 11 человек, травмированы 12 человек.

2015 год город Ачинск прожил без крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но имели место происшествия, связанные с нарушением жизнедеятельности населения.

В целях обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Постановлением Главы города Ачинска от 26.12.2005 N 395-п создано муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Ачинска".

Так, в 2015 году аварийно-спасательным отрядом экстренного реагирования (далее - АСОЭР) осуществлено 597 выездов по выполнению различных видов оказания помощи.

Для АСОЭР в 2015 году приобретено оборудование и снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ на сумму 84762 рубля, прошли переподготовку 16 сотрудников АСОЭР по программе "Промышленный альпинист 5 разряда", для чего было выделено 82985 рублей.

АСОЭР осуществляет следующие мероприятия:

- разведку зоны чрезвычайной ситуации;

- ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;

- эвакуацию пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;

- ликвидацию (локализацию) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

С 1 сентября 2010 года создана и работает служба "112" (вызова экстренных служб), специалисты которой принимают информацию от населения и переадресуют ее тем или иным структурам для оказания помощи населению.

В 2015 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ" поступило 42137 сообщений от граждан и организаций. В результате деятельности ЕДДС оказана помощь 20688 человекам.

Подготовка специалистов управления гражданской обороны МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ", должностных лиц и специалистов российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и гражданской обороны (далее - ГО) осуществляется в Ачинском филиале краевого государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" (далее - КГКОУ "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края") согласно поданным заявкам и плану комплектования. Практические действия должностные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и тренировок. Подготовка работающего населения организована по производственному принципу на предприятиях согласно разработанным программам, подготовка неработающего населения проводится по месту жительства в учебно-консультационном пункте (далее - УКП), практические действия отрабатываются в ходе проведения учений и тренировок. Подготовка в учебных заведениях организована в соответствии с утвержденными программами.

С 2003 года при МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ" функционирует ЕДДС города, которая через дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) объектов города осуществляет сбор и обмен информацией об обстановке на объектах и в целом по городу и является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Во исполнение [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA7D34C0C566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города от 06.07.2011 N 235-п "О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе Ачинске" информация в электронном виде (после поступления информации от объектов, ее обобщения) представляется Главе города Ачинска и Губернатору Красноярского края. ДДС города обязаны своевременно представлять информацию о тех или иных событиях на своих предприятиях.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F2FA43110CA2D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600), а также [Концепцией](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F9481A0CA5D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD11E0135646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Вторым приоритетом государственной политики является модернизация объектов коммунального хозяйства.

Также приоритетами реализации программы являются:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, дальнейшее развитие ЕДДС и службы "112";

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- организация срочного захоронения трупов в военное время.

Целью муниципальной программы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.

2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА АЧИНСКА

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и позволит достигнуть следующих показателей:

- уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от КНС-2 до левобережных очистных сооружений;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- потребленная электроэнергия на уличное освещение;

- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;

- устройство уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений;

- содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- отлов, учет и содержание безнадзорных животных;

- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;

- содержание тротуаров;

- ремонт пешеходных тротуаров;

- вывоз мусора в весенний период;

- акарицидная обработка;

- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сократить ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- повысить уровень обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе;

- повысить уровень обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

1. "[Модернизация](#P3356), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска".

Для достижения цели подпрограммы - обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг - необходимо решить следующие задачи: развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска, обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

2. "[Благоустройство](#P3819) территории города Ачинска".

Для достижения цели подпрограммы - благоустройство территории города Ачинска - необходимо решить следующую задачу: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

3. "[Обеспечение](#P4589) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Для достижения целей подпрограммы - последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера - необходимо решить следующие задачи: обеспечение предупреждений возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечение профилактики и тушения пожаров.

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

4. "[Формирование](#P4950) современной городской среды".

Для достижения цели подпрограммы - благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска - необходимо решить следующую задачу: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2019 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограмм планируется достигнуть обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, снижения рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, повышения уровня обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, повышения уровня обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ,

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

АЧИНСКА (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ)

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ) приведена в [приложении N 4](#P1684) к муниципальной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГОРОДА,

А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ

[Информация](#P1465) о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого, бюджета города, а также перечень реализуемых ими мероприятий приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 27.11.2017 N 382-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | | |
| 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска | | | | | | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | | |
| 3 | Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений | % | 60,00 | 52,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 4 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 5 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % | 37,00 | 38,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов | % | 72,00 | 73,00 | 76,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8 | Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности | % |  |  |  | 57,40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.  4. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | | | | |
| 10 | [Подпрограмма 1](#P3356) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | | | | | |
| 11 | Показатели результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,88 | 99,67 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 |
| 13 | Задача 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | | | | |
| 14 | [Подпрограмма 2](#P3819) "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | | | | | |
| 15 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 |
| 17 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт./час | 4182 | 3657 | 5169 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 |
| 18 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | 5613 | 5613 | 5800 | 5800 | 6275 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 19 | Строительство уличного освещения | км | - | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Устройство уличного освещения | км | - | - | 20,1 | 1,83 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 167175 | 170140 | 170140 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 |
| 22 | дерево | 231 | 311 | 407 | 1384 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| 23 | Содержание мест захоронения | м2 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 58047 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 |
| 24 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 1727,0 | 1677,5 | 5500,5 | 7928,9 | 5694,0 | 3035,5 | 3035,5 | 3035,5 | 3035,5 | 3035,5 |
| 25 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | 1082 | 290 | 298 | 858 | 505 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | 754634 | 777630 | 777630 | 136654 | 141812 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 | 140280 |
| 27 | Содержание пешеходных тротуаров | м2 | - | - | - | 221120 | - | 221120 | 221120 | 221120 | 221120 | 221120 |
| 28 | Ремонт пешеходных тротуаров | м2 | 1563 | 1563 | 4540 | 1615 | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 29 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | 831,0 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 577,3 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 |
| 30 | Акарицидная обработка | м2 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 482000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 |
| 31 | Задача 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске | | | | | | | | | | | |
| 32 | [Подпрограмма 3](#P4589) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | | | | | | | | | | |
| 33 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 35 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % | 37,00 | 38,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 36 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов | % | 72,00 | 73,00 | 76,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 38 | Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности | % |  |  |  | 57,40 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | [Подпрограмма 4](#P4950) "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | |
| 40 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв. м |  |  |  |  | 22/19416 |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 42 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 45 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв. м |  |  |  |  | 63,34; 83215,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв. м |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 47 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  | 9,75; 2775696,48 |  |  |  |  |  |
| 48 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  | 20,94; 403486,43 |  |  |  |  |  |
| 50 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC3BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 28.12.2017 N 450-п) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <\*> | Годы строительства (приобретения) <\*\*\*> | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P3356) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | |
| Инженерные изыскания, проектные работы, межевание на строительство водопроводной сети от точки подключения, находящейся возле дома N 17 по ул. Назарова до дома N 39 по ул. Заречной | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 952,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные изыскания, проектные работы, межевание на строительство водопроводной и канализационных сетей от жилого дома 10б Южной Промзоны | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 713,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы, межевание на строительство наружной водопроводной сети района индивидуальной застройки по адресам: ул. 1-я Мазульская точка подключения Т-1; ул. Кравченко, 43, ул. 2-я Мазульская точка подключения Т-2; мкрн. Авиатор 6, ул. 3-я Мазульская точка подключения Т-3; ул. Овражная, 33 | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2448,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания и проектные работы на прокладку наружных сетей водопровода жилых домов N 6, 8 пер. Простой | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 2021,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P3819) "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | |
| Администрация города Ачинска | | | | | | | |
| Устройство уличного освещения | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 3641,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Устройство спортивных площадок | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 814,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Управление капитального строительства" | | | | | | | |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации и экспертиза проектов строительства кладбищ | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 939,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Строительство кладбищ | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13938,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РФ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC0BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 28.12.2017 N 450-п) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на текущий год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 200867,0 | 136811,0 | 122872,1 | 460550,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 199927,6 | 122872,1 | 122872,1 | 445671,8 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 939,4 | 13938,9 | 0,0 | 14878,3 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P3356) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |
| 3 | [Подпрограмма 2](#P3819) | "Благоустройство территории города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 80945,9 | 61324,0 | 47385,1 | 189655,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 80006,5 | 47385,1 | 47385,1 | 174776,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 939,4 | 13938,9 | 0,0 | 14878,3 |
| 4 | [Подпрограмма 3](#P4589) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |
| 5 | [Подпрограмма 4](#P4950) | "Формирование современной городской среды" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC1BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 28.12.2017 N 450-п) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | Всего: | 200867,0 | 136811,0 | 122872,1 | 460550,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 23848,7 | 0,0 | 0,0 | 23848,7 |
| краевой бюджет | 55882,7 | 40679,7 | 40679,7 | 137242,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 121135,6 | 96131,3 | 82192,4 | 299459,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P3356) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | Всего: | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 38910,5 | 40280,3 | 40280,3 | 119471,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 14164,6 | 7068,4 | 7068,4 | 28301,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 3959,4 | 551,5 | 3000,0 | 7510,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3959,4 | 551,5 | 3000,0 | 7510,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего: | 1289,3 | 0,0 | 0,0 | 1289,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1289,3 | 0,0 | 0,0 | 1289,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Проектные работы | Всего: | 3786,7 | 2448,5 | 0,0 | 6235,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3786,7 | 2448,5 | 0,0 | 6235,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Расходы на актуализацию схем теплоснабжения города | Всего: | 1224,5 | 0,0 | 0,0 | 1224,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1224,5 | 0,0 | 0,0 | 1224,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Ремонт жилых помещений | Всего: | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего: | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.8 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 29910,5 | 40280,3 | 40280,3 | 110471,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 29910,5 | 40280,3 | 40280,3 | 110471,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.9 | Расходы на общедоступные бани | Всего: | 0,0 | 312,8 | 312,7 | 625,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 312,8 | 312,7 | 625,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | [Подпрограмма 2](#P3819) | "Благоустройство территории города Ачинска" | Всего: | 80945,9 | 61324,0 | 47385,1 | 189655,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 1198,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 80546,5 | 60924,6 | 46985,7 | 188456,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.1 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего: | 185,0 | 399,2 | 399,2 | 983,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 185,0 | 399,2 | 399,2 | 983,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.2 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего: | 29446,6 | 19435,0 | 19435,0 | 68316,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 29446,6 | 19435,0 | 19435,0 | 68316,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.3 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего: | 10756,5 | 9964,4 | 9964,4 | 30685,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 10756,5 | 9964,4 | 9964,4 | 30685,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.4 | Устройство спортивных площадок | Всего: | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.5 | Содержание зеленых насаждений | Всего: | 7599,8 | 5793,5 | 5793,5 | 19186,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 7599,8 | 5793,5 | 5793,5 | 19186,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 2.6 | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | 3612,1 | 3182,4 | 3182,4 | 9976,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3612,1 | 3182,4 | 3182,4 | 9976,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.7 | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации и экспертиза проектов строительства кладбищ | Всего: | 939,4 | 0,0 | 0,0 | 939,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 939,4 | 0,0 | 0,0 | 939,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.8 | Строительство кладбищ | Всего: | 0,0 | 13938,9 | 0,0 | 13938,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 13938,9 | 0,0 | 13938,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.9 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего: | 2999,9 | 2000,0 | 2000,0 | 6999,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2999,9 | 2000,0 | 2000,0 | 6999,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.10 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего: | 149,3 | 229,5 | 229,5 | 608,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 149,3 | 229,5 | 229,5 | 608,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.11 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего: | 259,4 | 259,4 | 259,4 | 778,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 259,4 | 259,4 | 259,4 | 778,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.12 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Всего: | 243,2 | 771,1 | 771,1 | 1785,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 243,2 | 771,1 | 771,1 | 1785,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.13 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | Всего: | 4133,0 | 3770,2 | 3770,2 | 11673,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 4133,0 | 3770,2 | 3770,2 | 11673,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.14 | Установка урн | Всего: | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 124,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 124,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.15 | Содержание пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | Всего: | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.16 | Вывоз мусора в весенний период | Всего: | 393,3 | 405,5 | 405,5 | 1204,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 393,3 | 405,5 | 405,5 | 1204,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.17 | Софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Всего: | 0,0 | 103,0 | 103,0 | 206,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 103,0 | 103,0 | 206,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.18 | Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего: | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 106,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 106,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 2.19 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Всего: | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 2.20 | Очистка опор от несанкционированных объявлений | Всего: | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 2.21 | Демонтаж рекламных конструкций | Всего: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.22 | Благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведение новогодних мероприятий | Всего: | 1576,4 | 896,4 | 896,4 | 3369,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1576,4 | 896,4 | 896,4 | 3369,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Мероприятие 2.23 | Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | Всего: | 3513,6 | 0,0 | 0,0 | 3513,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3513,6 | 0,0 | 0,0 | 3513,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 2.24 | Мероприятия благотворительности | Всего: | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 2.25 | Проектные работы | Всего: | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 187,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 187,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | [Подпрограмма 3](#P4589) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего: | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего: | 25791,3 | 28138,3 | 28138,3 | 82067,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 25791,3 | 28138,3 | 28138,3 | 82067,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Мероприятие 3.2 | Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Всего: | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 219,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 219,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | [Подпрограмма 4](#P4950) | "Формирование современной городской среды" | Всего: | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 23848,7 | 0,0 | 0,0 | 23848,7 |
| краевой бюджет | 16572,8 | 0,0 | 0,0 | 16572,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 413,3 | 0,0 | 0,0 | 413,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Мероприятие 4.1 | Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | Всего: | 40421,5 | 0,0 | 0,0 | 40421,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 23848,7 | 0,0 | 0,0 | 23848,7 |
| краевой бюджет | 16572,8 | 0,0 | 0,0 | 16572,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Мероприятие 4.2 | Софинансирование мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | Всего: | 413,3 | 0,0 | 0,0 | 413,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 413,3 | 0,0 | 0,0 | 413,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 1

"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА",

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC6BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 09.08.2017 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4D0B566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303AC5BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED3480F546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC6BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 19.10.2017 [N 321-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED24B0B536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC1BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC6BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 27.11.2017 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 28.12.2017 [N 450-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC6BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE)) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" годы (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты | - уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 349260,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 80303,4 тыс. рублей;  2015 год - 68131,4 тыс. рублей;  2016 год - 53053,3 тыс. рублей;  2017 год - 53075,2 тыс. рублей;  2018 год - 47348,7 тыс. рублей;  2019 год - 47348,7 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств краевого бюджета - 277246,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 68043,0 тыс. рублей;  2015 год - 57130,9 тыс. рублей;  2016 год - 32601,2 тыс. рублей;  2017 год - 38910,5 тыс. рублей;  2018 год - 40280,3 тыс. рублей;  2019 год - 40280,3 тыс. рублей;  за счет бюджета города - 72014,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 12260,4 тыс. рублей;  2015 год - 11000,5 - тыс. рублей;  2016 год - 20452,1 тыс. рублей;  2017 год - 14164,7 тыс. рублей;  2018 год - 7068,4 тыс. рублей;  2019 год - 7068,4 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC6BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края от 28.12.2017 N 450-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство города является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 75,0%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2015 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 5132,0 тыс. м3;

горячая вода - 2683,0 тыс. м3;

водоотведение - 12560,1 тыс. м3;

тепловая энергия - 848,9 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 106,2 млн кВат/час;

утилизация бытовых отходов - 177,4 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий год составляет 81,7%.

Одной из проблем отрасли являются неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2015 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 1713,7 млн рублей при объеме расходов 1689,6 млн рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 1550,2 млн рублей (или 94,3% от стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежности коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является ОАО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск", ЗАО "Промэнерго". Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы планируется выполнить мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системами очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 год выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п. м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 года Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 01.01.2011 до 31.12.2015. В указанном разрешении требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения норм допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфорации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D120FA7D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году предусмотрены расходы на проектные работы строительства канализации от жилого дома, расположенного по адресу: Южная Промзона, дом N 10б. Мероприятие является переходящим на 2017 год.

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2019 годов запланированы средства на предоставление субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F2F0491108A2D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" отмены ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах.

Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD81C0C35646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет потребности в бюджетных средствах в размере 3755,7 тыс. рублей произведен исходя из следующих подходов:

- расходы на содержание общежитий учтены на уровне 2014 года с учетом их оптимизации;

- платы граждан за содержание и текущий ремонт общего имущества с учетом роста с 01.07.2012 на 110,0%.

Получателем субсидии является управляющая организация (далее - Получатель), осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 96%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA6DB4E0E546BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%;

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4D24D00566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 06.07.2015 N 244-п утвержден Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFDA4C01566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Красноярского края от 02.12.2015 N 9-3931 "О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов" городу Ачинску предусмотрена субвенция на реализацию Закона края на 2016 год в размере 34187,0 тыс. рублей и на 2017 год в размере 40280,3 тыс. рублей.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Данная подпрограмма направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры города Ачинска.

На основании подпрограммы разрабатывается пообъектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Администрация города организует конкурсы на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий. Отбор подрядчиков для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится муниципальными заказчиками подпрограммы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

На основании подпрограммы разрабатывается техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4DD480F506BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 14.04.2015 N 133-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда" утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета города на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Администрацией города из бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD81C0C35646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения. Получатель субсидии ежеквартально представляет расчет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Отчет о расходах за отчетный год представляется получателем субсидии в управление жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска не позднее 25 января следующего года.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA4D24D00566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Администрации города Ачинска от 06.07.2015 N 244-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

Для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнители коммунальных услуг представляют расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на двенадцать месяцев текущего года.

Отчет о расходах за отчетный год представляется исполнителями коммунальных услуг в администрацию города Ачинска не позднее 30 января следующего года.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным годом. Отчет за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.adm-achinsk.ru.

5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в [приложении N 2](#P3599) к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт

объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень износа хозяйственно-фекального коллектора от канализационной насосной станции 2А до левобережных очистных сооружений | % | отраслевой мониторинг | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 52,00 |
| 3 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | форма 22-ЖКХ (сводная) | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт

объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BCBBA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 28.12.2017 N 450-п) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 1: развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |  |  |  |  |  | 19408,9 | 3000,0 | 3000,0 | 25408,9 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 04100S5710 | 240 | 3959,4 | 551,5 | 3000,0 | 7510,9 | В 2017 году планируются работы по капитальному ремонту сети водоснабжения от камеры второго переключения (квартал 7б) до автодороги Р 255 Сибирь (правый водовод) |
| 6 | Мероприятие 1.2: финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075710 | 240 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 7 | Мероприятие 1.3: содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086280 | 240 | 1289,3 | 0,0 | 0,0 | 1289,3 | Капитальный ремонт участка наружной тепловой сети от ТК-50а до ТК-17в |
| 8 | Мероприятие 1.4: проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410083010 | 240, 410 | 3786,7 | 2448,5 | 0,0 | 6235,2 | 2017 год: 12,4 тыс. руб. - проектные работы (наружных сетей водопровода района индивидуальной застройки: г. Ачинск, ул. 1-я Мазульская точка подключения Т-1 ул. Кравченко, 43, ул. 2-я Мазульская точка подключения Т-2 мкрн. Авиатор, 6, ул. 3-я Мазульская точка подключения Т-3 ул. Овражная, 33), 615,0 тыс. руб. - инженерно-геологические изыскания и проектные работы на строительство водопроводной и канализационной сетей от жилого дома N 10б Южной Промзоны, 940,1 тыс. руб. - проект планировки территории и межевания участка, проектные работы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на прокладку водопроводной сети по ул. Заречная, 98,3 тыс. руб. - инженерно-геодезические изыскания и межевание территории для строительства канализации от жилого дома N 10б Южной Промзоны, 2021,0 тыс. руб. - проектные работы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на строительство водопроводной сети к жилым домам N 6, 8 пер. Простой, 99,9 тыс. руб. - проектные работы на капитальный ремонт системы водоснабжения от камеры 2-го переключения (квартал 7б) до автодороги Р255 Сибирь (правый водовод, д. 630 мм) |
| 9 | Мероприятие 1.5: расходы на актуализацию схем теплоснабжения города | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086290 | 240 | 1224,5 | 0,0 | 0,0 | 1224,5 | В 2017 году: актуализация схем теплоснабжения города |
| 10 | Мероприятие 1.6: ремонт жилых помещений | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0410086180 | 240 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | В 2017 году: капитальный ремонт оконных блоков (Авиаторов, д. 14, кв. 6 и 7) |
| 11 | Задача 2: обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 33666,2 | 44348,8 | 44348,7 | 122363,7 |  |
| 12 | Мероприятие 1.7: компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0410086060 | 810 | 3755,7 | 3755,7 | 3755,7 | 11267,1 | Снижение размера платы граждан за содержание общего имущества жилищного фонда площадью 41 тыс. м2 (21 дом), в т.ч. за места общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |
| 13 | Мероприятие 1.8: реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075700 | 810 | 29910,5 | 40280,3 | 40280,3 | 110471,1 | Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ.  Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.  Показатель доступности - с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года по отношению к декабрю 2016 года - 100,0%; - с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года по отношению к декабрю 2016 года - 103,9% |
| 14 | Мероприятие 1.9: расходы на общедоступные бани | Администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0410086070 | 240 | 0,0 | 312,8 | 312,7 | 625,5 | С 2018 по 2019 годы ремонт крыши |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |  |
|  | Администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 53075,1 | 47348,7 | 47348,7 | 147772,5 |  |

Приложение N 2

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА", РЕАЛИЗУЕМАЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 09.08.2017 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4D0B566BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303ACABA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED3480F546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 19.10.2017 [N 321-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED24B0B536BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BCBBA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 27.11.2017 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE),  от 28.12.2017 [N 450-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE)) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство территории города Ачинска" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (Консультант - Главный архитектор города Ачинска, отдел бухгалтерского учета и контроля);  Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска";  Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы | Благоустройство территории города Ачинска |
| Задачи подпрограммы | Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Ожидаемые результаты | - Уничтожение произрастания дикорастущей конопли;  - потребленная электроэнергия на уличное освещение;  - содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;  - устройство уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - отлов, учет и содержание безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - содержание тротуаров;  - ремонт пешеходных тротуаров;  - вывоз мусора в весенний период;  - акарицидная обработка |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 395927,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 50228,3 тыс. рублей;  2015 год - 83356,0 тыс. рублей;  2016 год - 72688,1 тыс. рублей;  2017 год - 80945,9 тыс. рублей;  2018 год - 61324,0 тыс. рублей;  2019 год - 47385,1 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств краевого бюджета - 11888,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 4067,6 тыс. рублей;  2015 год - 4325,9 тыс. рублей;  2016 год - 2297,1 тыс. рублей;  2017 год - 399,4 тыс. рублей;  2018 год - 399,4 тыс. рублей;  2019 год - 399,4 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города - 384038,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 46160,7 тыс. рублей;  2015 год - 79030,1 тыс. рублей;  2016 год - 70391,0 тыс. рублей;  2017 год - 80546,5 тыс. рублей;  2018 год - 60924,6 тыс. рублей;  2019 год - 46985,7 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C2BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края от 28.12.2017 N 450-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Для благоустройства города Ачинска выполняются работы по содержанию пешеходных тротуаров, строительству, содержанию и текущему ремонту установок уличного освещения, по озеленению городских территорий, содержанию территорий, не являющихся придомовыми, содержанию городского фонтана, реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города, производится оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение.

Все виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На основании подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города разрабатывает техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города подает заявку в конкурсную комиссию на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится муниципальными заказчиками подпрограммы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным годом. Отчет за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.adm-achinsk.ru.

5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в [приложении N 2](#P4178) к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DA4F00556BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C3BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 27.11.2017 N 382-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска | | | | | | |
| 2 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | техническое задание | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 |
| 4 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт./час | техническое задание | 5426 | 5426 | 5426 | 5426 |
| 6 | Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | техническое задание | 5800 | 6275 | 5800 | 5800 |
| 8 | Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство уличного освещения | км | техническое задание | 1,83 | - | - | - |
| 10 | Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание зеленых насаждений | м2 | техническое задание | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 |
| дерево | техническое задание | 1384 | 1538 | 1538 | 1538 |
| 12 | Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание мест захоронения | м2 | техническое задание | 44905 | 58047 | 44905 | 44905 |
| 14 | Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | техническое задание | 7928,9 | 5694,0 | 3035,5 | 3035,5 |
| 16 | Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | техническое задание | 858 | 505 | 23 | 23 |
| 18 | Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | техническое задание | 136654 | 141812 | 140280 | 140280 |
| 20 | Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Содержание пешеходных тротуаров | м2 | техническое задание | 221120 | - | - | - |
| 22 | Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт пешеходных тротуаров | м2 | техническое задание | 1615 | - | - | - |
| 24 | Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | техническое задание | 618,5 | 577,3 | 618,5 | 618,5 |
| 26 | Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Акарицидная обработка | м2 | техническое задание | 370000 | 482000 | 370000 | 370000 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска"

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7D8490F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C7BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 28.12.2017 N 450-п) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 3: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  | 80945,9 | 61324,0 | 47385,1 | 189655,0 |  |
| 5 | Мероприятие 2.1: уничтожение произрастания дикорастущей конопли | администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0420086100 | 240 | 185,0 | 399,2 | 399,2 | 983,4 | По 46656 м2 ежегодно |
| 6 | Мероприятие 2.2: оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086110 | 240 | 29446,6 | 19435,0 | 19435,0 | 68316,6 | По 5426 тыс. кВт/час ежегодно |
| 7 | Мероприятие 2.3: содержание, текущий ремонт уличного освещения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086120 | 240 | 10756,5 | 9964,4 | 9964,4 | 30685,3 | В 2017 году - 6275 светоточек, по 5800 светоточек ежегодно 2018 - 2019 годы.  В 2017 году ремонт уличного освещения по ул. Белкина, Стасовой, в парке "Троицкий", по ул. Мира (пешеходный переход), по ул. Кирова, по ул. Лебеденко, установка приборов учета электрической энергии на уличное освещение |
| 8 | Мероприятие 2.4: устройство спортивных площадок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086130 | 410 | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 | В 2017 году: устройство спортивной детской площадки в Березовой Роще по ул. Дзержинского |
| 9 | Мероприятие 2.5: содержание зеленых насаждений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086140 | 240 | 7599,8 | 5793,5 | 5793,5 | 19186,8 | В 2017 - 2019 годы по 1538 деревьев ежегодно, 631525 м2 площади |
| 10 | Мероприятие 2.6: организация и содержание мест захоронений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086150 | 240 | 3612,1 | 3182,4 | 3182,4 | 9976,9 | В 2017 году - 58047 м2. В 2018 - 2019 годы - 44905 м2 ежегодно |
| 11 | Мероприятие 2.7: разработка (корректировка) проектно-сметной документации и экспертиза проектов строительства кладбищ | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0503 | 0420086230 | 410 | 939,4 | 0,0 | 0,0 | 939,4 | Строительство кладбища в Ачинском районе |
| 12 | Мероприятие 2.8: строительство кладбищ | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0503 | 0420086260 | 410 | 0,0 | 13938,9 | 0,0 | 13938,9 | 1 этап строительства кладбища по адресу: Ачинский район, севернее с. Большая Салырь |
| 13 | Мероприятие 2.9: ликвидация несанкционированных свалок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086160 | 240 | 2999,9 | 2000,0 | 2000,0 | 6999,9 | В 2017 году: 5694,0 м3, 2018 - 2019 год по 3035,5 м3 ежегодно |
| 14 | Мероприятие 2.10: содержание и ремонт фонтанов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086170 | 240 | 149,3 | 229,5 | 229,5 | 608,3 | Фонтаны на площади перед МБУК "Городской Дворец культуры", по ул. Назарова |
| 15 | Мероприятие 2.11: организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0420075180 | 240 | 259,4 | 259,4 | 259,4 | 778,2 | В 2017 году 505 животных, в т.ч. содержание 418 животных. 2018 - 2019 годы только содержание по 23 животных ежегодно |
| 16 | Мероприятие 2.12: отлов и содержание безнадзорных животных | администрация города Ачинска | 730 | 0412 | 0420086250 | 240 | 243,2 | 771,1 | 771,1 | 1785,4 |
| 17 | Мероприятие 2.13: содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086190 | 240 | 4133,0 | 3770,2 | 3770,2 | 11673,4 | По 141812 м2 ежегодно: сквер за зданием администрации города, Центральный парк культуры и отдыха по ул. Ленина, сквер по ул. Комсомольская, сквер у памятника "Скорбящая мать" по ул. Дзержинского, сквер по ул. Назарова, Парк Победы, сквер у Казанского собора, Площадь 65-летия Победы, сквер Богаткова (центральная часть), сквер Богаткова (проезды), парк по ул. Парковая, Площадь перед городским ДК (фонтан), сквер перед городским ДК, Памятник Щетинкина, сквер в 1-м микрорайоне, Площадь перед городским ДК (без фонтана), сквер в 1-м микрорайоне около ул. Зверева, сквер "Марьина роща" ул. Авиаторов, сквер в 6-м микрорайоне около ул. Зверева, сквер в 7-м микрорайоне около ул. Зверева, сквер в 8-м микрорайоне около ул. Зверева, сквер напротив д/с ясли, д. 30, 26, сквер ул. Лебеденко, парк возле кинотеатра "Юность" |
| 18 | Мероприятие 2.14: установка урн | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086310 | 240 | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | В 2017 году: установка урн вдоль улиц города |
| 19 | Мероприятие 2.15: содержание пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086350 | 240 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | Расположенных в 3-м Привокзальном м-оне, в м. Мазульский, по ул. Красного пожарника |
| 20 | Мероприятие 2.16: вывоз мусора в весенний период | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086220 | 240 | 393,3 | 405,5 | 405,5 | 1204,3 | В 2017 году - 277,3 м3.  2018 - 2019 годы - по 618,5 м3 ежегодно |
| 21 | Мероприятие 2.17: софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 04200S7410 | 240 | 0,0 | 103,0 | 103,0 | 206,0 |  |
| 22 | Мероприятие 2.18: софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 04200S5550 | 240 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 106,5 | По 48,2 г ежегодно: кладбища "Салырское", "Центральное", "Восточное", "Аргинское", "Мазульское", "Мазульский рудник", парк "Победы", парк "Троицкий", сквер "Богаткова", парк по ул. Назарова, парк по ул. Парковая |
| 23 | Мероприятие 2.19: организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0420075550 | 240 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| 24 | Мероприятие 2.20: очистка опор от несанкционированных объявлений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086330 | 240 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | Благоустройство улиц. Очистка опор |
| 25 | Мероприятие 2.21: демонтаж рекламных конструкций | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086340 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города без разрешения (11 шт.) |
| 26 | Мероприятие 2.22: благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведения новогодних мероприятий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086040 | 240 | 1576,4 | 896,4 | 896,4 | 3369,2 | Установка и оформление ледяного городка, елки, устройство снежных горок |
| 27 | Мероприятие 2.23: ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086240 | 240 | 3513,6 | 0,0 | 0,0 | 3513,6 | 3 м-он Привокзального района, дом 16, 4 Привокзальный, дом 5 |
| 28 | Мероприятие 2.24: мероприятия благотворительности | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420088020 | 240, 410 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | Ремонт парка Победы |
| 29 | Мероприятие 2.25: проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420083010 | 240 | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 187,8 | В 2017 году: инженерно-геодезические изыскания и проектные работы для благоустройства территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу г. Ачинска |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 80945,9 | 61324,0 | 47385,1 | 189655,0 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 80006,5 | 47385,1 | 47385,1 | 174776,7 |  |
|  | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  |  | 939,4 | 13938,9 | 0,0 | 14878,3 |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAED3480F546BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C4BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE), от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C5BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE)) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйств" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Цели подпрограммы | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.  2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров |
| Ожидаемые результаты | - Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города;  - уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории;  - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений;  - уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов;  - обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования - 82287,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 26011,2 тыс. рублей;  2018 год - 28138,3 тыс. рублей;  2019 год - 28138,3 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств бюджета города -  82287,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 26011,2 тыс. рублей;  2018 год - 28138,3 тыс. рублей;  2019 год - 28138,3 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3038C5BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.11.2017 N 373-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

На территории города расположены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 критически важных объекта, 11 объектов, имеющих категорию по гражданской обороне.

Для укрытия наибольшей работающей смены (далее - НРС) численностью 10700 человек в городе Ачинске имеется фонд защитных сооружений, объединяющий 37 убежищ вместимостью 10500 человек и 1 противорадиационное укрытие (далее - ПРУ) вместимостью 200 человек.

Обеспеченность НРС убежищами составляет 100%.

В связи с вступлением в силу [Приказа](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1FA491606A1D01D55006DF006A20B4AED6A75E982D2CF1F0920323AC3QB08E) МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется только для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, из расчета на 100% их общей численности.

Обеспеченность населения, попадающего в зону возможного химического заражения при аварии на ЗАО "Назаровское" отделение N 11, средствами индивидуальной защиты составляет:

всего населения - 9,824 тыс. чел./87%;

работающего населения - 1,024 тыс. чел./40,0%;

неработающего взрослого населения - 4,173 тыс. чел./100%;

детей от 1,5 до 7 лет - 950 чел./100%;

детей от 7 до 17 лет - 2,200 тыс. чел./100%;

детей от 0 до 1,5 лет - 650 чел./100%.

Обеспеченность нештатных формирований по обеспечению и выполнению мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) приборами радиационной разведки, химической разведки и дозиметрического контроля составляет 100%.

Эвакуационные мероприятия по выводу населения спланировано провести за 22 часа (4 часа отводится на приведение эвакуационных органов всех уровней в готовность и 18 часов на вывоз и вывод рассредоточиваемых и эвакуируемых в безопасные районы). Вывоз материальных и культурных ценностей спланирован в течение последующих 5 суток. Количество населения, подлежащего эвакуации в военное время, составляет 91% от всего населения, порядок эвакуации населения определен Планом рассредоточения и эвакуации населения города. Для проведения эвакуационных мероприятий спланировано привлечь 131 единицу автотранспорта (в т.ч. 91 автобус и 27 эвакопоездов).

Подготовка специалистов управления гражданской обороны МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ", должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО осуществляется в Ачинском филиале КГКОУ "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" согласно поданным заявкам и плану комплектования. Практические действия должностные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и тренировок. Подготовка работающего населения организована по производственному принципу на предприятиях согласно разработанным программам, подготовка неработающего населения проводится по месту жительства в УКП, практические действия отрабатываются в ходе проведения учений и тренировок. Обучение в учебных заведениях организовано в соответствии с утвержденными программами.

С 2003 года при МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ" функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города, которая через ДДС объектов города осуществляет сбор и обмен информацией об обстановке на объектах и в целом по городу и является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Во исполнение [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EA7D34C0C566BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) Главы города от 06.07.2011 N 235-п "О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе Ачинске" информация в электронном виде (после поступления информации от объектов, ее обобщения) представляется в администрацию города - Главе города и Губернатору края. Дежурно-диспетчерские службы города обязаны своевременно представлять информацию о тех или иных событиях на своих предприятиях.

С 1 сентября 2010 года создана и работает служба "112" (вызова экстренных служб), специалисты которой принимают информацию от населения и переадресуют ее тем или иным структурам для оказания помощи населению.

Аварийно-спасательный отряд экстренного реагирования (далее - АСОЭР) осуществляет следующие мероприятия:

- разведку зоны чрезвычайной ситуации;

- ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;

- эвакуацию пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;

- ликвидацию (локализацию) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" и администрацией города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится муниципальными заказчиками подпрограммы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным годом. Отчет за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.adm-achinsk.ru.

5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в [приложении N 2](#P4816) к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % | ведомственная статистика | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % | ведомственная статистика | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 |
| 5 | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % | ведомственная статистика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов | % | ведомственная статистика | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 9 | Целевой индикатор 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности | % | ведомственная статистика | 57,40 |  |  |  |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0DA7DB420F5C6BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3039C0BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 23.11.2017 N 373-п) |

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 4: обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |  |
| 5 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | администрация города Ачинска | 730 | 0309 | 0430008030 | 110, 240, 850 | 18545,3 | 21261,7 | 21261,7 | 61068,7 | Снижение рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; повышение уровня обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |
| 0505 | 110, 240 | 7246,0 | 6876,6 | 6876,6 | 20999,2 |
| 6 | Мероприятие 3.2. Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0430013240 | 240 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | Государственная экспертиза проектов и проверка достоверности определения сметной стоимости: подпорная стенка 3-й Привокзальный, возле дома N 16 - 48,8 тыс. руб., подпорная стенка 4-й Привокзальный, возле дома N 5 - 48,8 тыс. руб. |
| 0502 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 26011,2 | 28138,3 | 28138,3 | 82287,8 |  |

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 4

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ", РЕАЛИЗУЕМАЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDE4F00516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E3039C0BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 04.08.2017 N 232-п) |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Формирование современной городской среды" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Цель подпрограммы | Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска |
| Задача подпрограммы | Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Ожидаемые результаты | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования - 40834,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 40834,8 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств федерального бюджета - 23848,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 23848,7 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств краевого бюджета - 16572,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 16572,8 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета - 413,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 413,3 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Для благоустройства города Ачинска выполняются работы по содержанию пешеходных тротуаров, строительству, содержанию и текущему ремонту установок уличного освещения, по озеленению городских территорий, содержанию территорий, не являющихся придомовыми, содержанию городского фонтана, реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города.

Все виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с заключаемым соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и администрацией города Ачинска из краевого бюджета предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленные на формирование современной городской среды.

2.3.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Ачинск, предусмотренных на реализацию:

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ачинск является администрация города Ачинска;

- мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Ачинск - администрация города Ачинска.

2.3.2. Средства бюджета муниципального образования город Ачинск, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из краевого бюджета на финансирование мероприятий, направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 26947,7 тыс. рублей;

2) выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в сумме 13473,8 тыс. руб.

2.3.3. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

2.3.4. По минимальному перечню (прописать за ед. отдельно в табличной части):

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

2.3.5. По дополнительному перечню (прописать за ед. отдельно в табличной части):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- оборудование пешеходных дорожек.

2.3.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями [статей 44](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD21E0F35646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) - [48](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394F9940479D074F1F04D1006A4D01D55006DF006A20B4AFF6A2DE580DBD21A0935646B86E45816CF15E0CFAF6603AEQ10FE) Жилищного кодекса Российской Федерации.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункты 4.3.1, 4.3.2 в настоящей программе отсутствуют. |

2.3.7. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.1 настоящей программы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости работ.

2.3.8. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.2 настоящей программы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости работ.

2.3.9. Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.3.10. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

2.3.11. Включение дворовых территорий в муниципальную подпрограмму формирование современной городской среды регулируется [Порядком](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFD24D09516BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC3BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2017 год, утвержденным Постановлением администрации города Ачинска от 28.02.2017 N 043-п.

2.3.12. Включение в муниципальную подпрограмму наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования регулируется [Порядком](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAEDB4C0E506BA759F20D1FBF2A2BB0C39FDC1F093E303BC3BA0145825EECCDB87A02AF0813C768Q10AE) представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утвержденным Постановлением администрации города Ачинска от 28.02.2017 N 044-п.

2.3.13. Работы выполняются в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципального образования город Ачинск.

2.3.14. Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих включению в муниципальную подпрограмму, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FFA6B5CE80B625660394E79912158F7BF0F3141F0EAFDC4200516BA759F20D1FBF2A2BB0D19F84130B372E3BC2AF5714C7Q002E) администрации города Ачинска от 28.02.2017 N 042-п.

2.3.15. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Ачинск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий.

2.3.16. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в [пункте 2.3.15](#P5045) настоящей программы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле не менее 1% от суммы субсидии.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным годом. Отчет за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года, следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.adm-achinsk.ru.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Раздел 1. Мероприятия по минимальному перечню | | | |
| 1 | ремонт дворовых проездов | м2 | 1000,0 - 1200,0 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | шт. | 3000,0 - 35000,0 |
| 3 | установка скамеек | шт. | 5000,0 - 7000,0 |
| 4 | установка урн для мусора | шт. | 1700,0 - 5000,0 |
| Раздел 2. Мероприятия по дополнительному перечню | | | |
| 1 | оборудование детских и (или) спортивных площадок | шт. | 160000,0 - 30000,0 |
| 2 | оборудование автомобильных парковок | м2 | 1500,0 - 2500,0 |
| 3 | озеленение придомовой территории | м2 | 1000,0 - 5000,0 |
| 4 | оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | шт. | 20000,0 - 50000,0 |
| 5 | оборудование пешеходных дорожек | м2 | 1500,0 - 2000,0 |

6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в [приложении N 2](#P5343) к подпрограмме.

Утверждение (корректировка) администрацией города Ачинска правил благоустройства города Ачинска на 2017 год и 2018 - 2022 будет утверждена с учетом методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды" будет осуществлена корректировка с учетом правил благоустройства на 2017 год.

Реализация подпрограммы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022" будет разработана и утверждена с учетом методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Администрацией города Ачинска согласно рекомендациям министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края будут привлекаться студенческие строительные отряды для благоустройства дворов в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий будет выполнено с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв. м |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площад) дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой индикатор 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой индикатор 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв. м |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой индикатор 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв. м |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой индикатор 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой индикатор 9 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой индикатор 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой индикатор 11 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA5D7A01B97641AD3319DA5436A4C97123CFEFA404A92AC46385E9C57B207D16C2F83BD235EC7D072C6541F332235503460D82RF0DE) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 04.08.2017 N 232-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 5: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |  |
| 5 | Мероприятие 4.1: реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 04400R5550 | 240, 810 | 40421,5 | 0,0 | 0,0 | 40421,5 | ремонт дорожного полотна дворовых проездов;  - установка урн для мусора;  - оборудование детских и (или) спортивных площадок;  - автомобильных парковок;  - озеленение территорий;  - благоустройство наиболее посещаемой территории (набережная, центральная улица, парк и т.д.) |
| 6 | Мероприятие 4.2: Софинансирование мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 04400L5550 | 240, 810 | 413,3 | 0,0 | 0,0 | 413,3 |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 40834,8 | 0,0 | 0,0 | 40834,8 |  |

Приложение N 3

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (ПЛОЩАДЕЙ, НАБЕРЕЖНЫХ, УЛИЦ, ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН,

СКВЕРОВ, ПАРКОВ, ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ)

Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии управляющим организациям (за исключением организаций, управляющих государственным жилым фондом и обслуживающих данный фонд, государственных (муниципальных) учреждений), товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным для удовлетворения потребностей граждан в жилье, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение (далее - Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий города Ачинска соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - субсидии) определяет процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий города соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) за счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города, предусмотренных решением Ачинского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по благоустройству [подпрограммы](#P4950) "Формирование комфортной городской среды" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" от 23.10.2013 N 355-п, утвержденной Постановлением Администрации города Ачинска, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по благоустройству:

- дворовых территорий многоквартирных домов;

- территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

1.3. Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год на основании решения общественной комиссии по развитию городской среды на территории города Ачинска в 2017.

[Состав](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA5D7A01B97641AD3319DA5436A5CA7E25CFEFA404A92AC46385E9C57B207D16C2F83BD435EC7D072C6541F332235503460D82RF0DE) комиссии утвержден Постановлением Главы города Ачинска от 28.02.2017 N 041-п.

1.4. Получателями субсидии на благоустройство дворовых территорий являются созданные в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F9623DBB08436337D16DCFA38D1R307E) Российской Федерации управляющие организации (далее - управляющие организации, получатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации, получателя субсидии для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов.

1.5. Получателями субсидии являются юридические лица или некоммерческие организации, победившие в конкурсе на право заключения контракта на выполнение работ на благоустройство общественных территорий.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ачинского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, на цели, указанные в [пункте 1.2](#P5469) Порядка.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий является администрация города Ачинска.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2.1. Субсидии управляющим организациям на благоустройство дворовых территорий предоставляются при условии:

а) решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, содержащего:

- обращения собственников с предложением о включении дворовой территории многоквартирного дома в [подпрограмму](#P4950) "Формирование комфортной городской среды" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" от 23.10.2013 N 355-п, утвержденной Постановлением Администрации города Ачинска, в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- ответственное лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющее интересы собственников при подаче предложений на участие в благоустройстве дворовой территории;

- определение видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по минимальному или дополнительному перечню;

- обеспечение финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий согласно [п. 2.3.7](#P5034), [п. 2.3.8 ч. 2.3](#P5035) подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" от 23.10.2013 N 355-п, утвержденной Постановлением Администрации города Ачинска;

- уполномоченных лиц из числа собственников помещений на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки выполненных работ);

- обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;

б) дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта благоустройства дворовых территорий, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) дефектной ведомости или ведомости объемов работ;

г) сметы на выполнение работ;

д) договора (контракта) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

Договор (контракт) заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного управляющей организацией, в соответствии с Распоряжением от 02.05.2017 N 1263-р "Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов", утвержденным администрацией города Ачинска.

Договор (контракт) с подрядной организацией должен содержать условия привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

е) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) отсутствия просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

з) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

и) открытия в российской кредитной организации специального счета, предназначенного для перечисления средств на благоустройство, в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям на основании соглашений на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в [подпрограмму](#P4950) "Формирование комфортной городской среды" муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" от 23.10.2013 N 355-п, утвержденной Постановлением Администрации города Ачинска на 2017 год (далее - соглашение), и заключенных между администрацией города Ачинска и получателями субсидии.

2.3. Соглашение заключается не позднее 15.06.2017, по форме, утвержденной Приказом от 20.01.2017 N 04-0/1 финансовым управлением администрации города Ачинска.

2.4. Для заключения соглашения получатели субсидии направляют в администрацию города Ачинска (Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 4-3) [заявление](#P5595) по форме согласно приложению N 1 к Порядку с приложением следующих документов:

а) [Заявление](#P5595) о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, по форме согласно приложению N 1 за подписью руководителя получателя.

б) [Справка](#P6320), подтверждающая отсутствие у получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Ачинска в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Ачинска (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме согласно приложению N 3.

в) Копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная в установленном порядке (представляется управляющими организациями), копия решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления - товариществом собственников жилья (представляется товариществом собственников жилья);

г) Копии учредительных документов, заверенная в установленном порядке;

д) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;

е) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенная в установленном порядке;

ж) Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), подтверждающая отсутствие у получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в соответствии с требованиями [статей 44](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2E7C10C9AC69946BB52E4A676943E42E2254R104E) - [48](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2E7816C9AC69946BB52E4A676943E42E2254R104E) Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в [подпункте "а" пункта 2.1](#P5484) настоящего Порядка;

и) Дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства по дворовой территории, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

к) Дефектная ведомость;

л) Сметы на выполнение работ;

м) Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:

копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений), заверенные получателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

н) Выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специального счета, предназначенного для перечисления средств на благоустройство дворовых территорий, в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

о) Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности получателя, а также содержащая сведения о том, что получатель находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Согласование сметы на выполнение работ министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

2.5. Администрация города Ачинска в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 2.4](#P5503) Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.

2.6. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения являются:

а) представление документов, указанных в [пункте 2.4](#P5503) Порядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация города Ачинска в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить в администрацию города Ачинска документы, указанные в [пункте 2.4](#P5503) Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации или товариществу собственников жилья осуществляется администрацией города Ачинска до 25 числа месяца, следующего за месяцем представления в администрацию города Ачинска следующих документов:

а) [актов](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3E44D75634F7912C2BC5BAFC5BF068836A8FBD863E2B741D96A97C8533BA255D78685DF82C23R50CE) приемки выполненных работ (форма КС-2).

Акт приемки выполненных работ подписывается и согласовывается уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственников;

б) [справок](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3E44D75634F7912C2BC5BAFC5BF068836A8FBD863D28781D96A97C8533BA255D78685DF82C23R50CE) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Справки о стоимости выполненных работ и затрат должны содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечня работ);

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории (фото-, видеоотчет-), согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли финансового участия за выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и данных о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами (контрактами) подрядной организации согласно [приложению N 3](#P6320), с приложением справки кредитного учреждения.

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для перечисления субсидии данных, представленных согласно [подпунктам "а"](#P5528) - ["г" пункта 2.8](#P5533), возлагается на получателей субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Получатели субсидий представляют администрации города Ачинска отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA5D7A01B97641AD3319DA5436A0C97021CFEFA404A92AC46385E9C57B207D16C2F839D135EC7D072C6541F332235503460D82RF0DE) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" от 20.04.2017 N 109-п, [подпрограмма](#P4950) "Формирования современной городской среды" на 2017 год, по форме согласно [приложению N 2](#P5661) к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:

- информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);

- фото- (видео-) материалы о ходе работ;

- информация, фото- (видео-) материалы о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме.

3.2. Сроки представления отчетов:

а) ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом.

3.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных администрации города Ачинска сведений возлагается на получателей субсидий.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭКОНОМИИ

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется администрацией города Ачинска.

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий администрация города Ачинска вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому назначению или неиспользования их в установленные сроки администрация города Ачинска в течение 5 календарных дней с даты выявления указанных обстоятельств принимает решение о возврате предоставленных субсидий и направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, обязан произвести возврат на лицевой счет администрации города Ачинска бюджетных средств ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4. В случае выявления нарушения условий соглашения администрацией города Ачинска по результатам выборочного контроля достоверности отчета об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, получатель субсидии обязан обеспечить возврат субсидии на лицевой счет администрации города Ачинска в полном объеме в течение 10 рабочих дней с даты направления получателю субсидии письменного уведомления о результатах выборочного контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, администрация города Ачинска в течение 30 календарных дней с даты истечения срока, установленного [пунктами 4.3](#P5557) и [4.4](#P5559) Порядка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на лицевой счет администрации города Ачинска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованный на 15 декабря текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в текущем финансовом году, подлежит возврату на лицевой счет администрации города Ачинска в срок не позднее 20 декабря года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления субсидии

юридическим лицам,

некоммерческим организациям

в целях финансового

обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением

работ по благоустройству

дворовых территорий и работ

по благоустройству территорий

городских округов соответствующего

функционального назначения

(площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков,

иных территорий)

Главе города Ачинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя)

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения

(возмещения) по благоустройству дворовых территорий

в рамках муниципальной программы города Ачинска

"Обеспечение функционирования и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства" от 20.04.2017 N 109-п,

подпрограмма "Формирование современной городской среды"

на 2017 год

(дворовые территории)

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA5D7A01B97641AD3319DA5436A0C97021CFEFA404A92AC46385E9C57B207D16C5FB3AD835EC7D072C6541F332235503460D82RF0DE) предоставления субсидии юридическим лицам,

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и

работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,

скверов, парков, иных территорий), утвержденным Постановлением

администрации города Ачинска от 20.04.2017 N 109-п, прошу рассмотреть

документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в размере \_\_

\_\_\_ рублей, в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, включенных в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA5D7A01B97641AD3319DA5436A0C97021CFEFA404A92AC46385E9C57B207D16C2F839D135EC7D072C6541F332235503460D82RF0DE) города Ачинска

"Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального

хозяйства" от 20.04.2017 N 109-п, [подпрограмма](#P4950) "Формирование современной

городской среды" на 2017 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному (ым) дому (ам), расположенному (ым) по адресу (ам):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять

на расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование банка)

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

корсчет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

юридический/почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение: на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя получателя субсидии, (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение N 2

к Порядку

предоставления субсидии

юридическим лицам,

некоммерческим организациям

в целях финансового

обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением

работ по благоустройству

дворовых территорий и работ

по благоустройству территорий

городских округов соответствующего

функционального назначения

(площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков,

иных территорий)

Отчет

об использовании субсидии в целях выполнения работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных

домов, включенных в муниципальную программу города Ачинска

"Обеспечение функционирования и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства" от 20.04.2017 N 109-п,

подпрограмма "Формирование современной городской

среды" на 2017 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

(по месяцам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | Показатели | Единица измерения | По соглашению | Доля средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ, тыс. рублей | | Примечание [<\*>](#P6281) |
| всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МКД N 1 | 1. Источники финансирования работ, в том числе [<\*\*>](#P6282) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия собственников многоквартирного дома, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства бюджета города | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД N 2 | 1. Источники финансирования работ, в том числе [<\*\*>](#P6282) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия собственников многоквартирного дома, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ | тыс. руб. |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МКД | ВСЕГО по получателю субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Источники финансирования работ, в том числе [<\*\*>](#P6282) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства бюджета города | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия собственников многоквартирного дома, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Результат от реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД N 1 | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских и (или) спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано автомобильных парковок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД N 2 | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по МКД | ВСЕГО по получателю субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уложено асфальтового полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<\*\*> К отчету прикладываются следующие документы:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);

фото- (видео-) материалы о ходе работ;

информация, фото- (видео-) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии

управляющей организации (ТСЖ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

получателя субсидии

управляющей организации (ТСЖ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя, N телефона

Приложение N 3

к Порядку

предоставления субсидии

юридическим лицам,

некоммерческим организациям

в целях финансового

обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением

работ по благоустройству

дворовых территорий и работ

по благоустройству территорий

городских округов соответствующего

функционального назначения

(площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков,

иных территорий)

СПРАВКА

о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным

инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета

города Ачинска в соответствии с нормативными правовыми

актами органов местного самоуправления города Ачинска

на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование средств, предоставленных из бюджета города Ачинска | Нормативный правовой акт органов местного самоуправления города Ачинска, в соответствии с которым получателю предоставлены средства из бюджета города Ачинска | | | | Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств бюджета города Ачинска и получателем на предоставление из бюджета города Ачинска средств | | | | | Договоры (контракты), заключенные получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора) | | | | |
| вид | дата | номер | цели предоставления | дата | номер | сумма, тыс. руб. | из них имеется задолженность | | дата | номер | сумма, тыс. руб. | из них имеется задолженность | |
| всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель получателя

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение N 4

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА НА 2017 ГОД

В план на 2017 год включено 22 многоквартирных дома.

В 2017 году подготовлены проектно-сметные документации, на основании которых по 22 домам пройдут конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

В целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий на 2017 год определен перечень многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий на территории города Ачинска на 2017 год согласно таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адреса МКД |
| 1 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 17 |
| 2 | г. Ачинск, 28 Квартал, д. 4 |
| 3 | г. Ачинск, Юго-Восточный район, дом МПС 3 |
| 4 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 61 |
| 5 | г. Ачинск, микрорайон 2, д. 25 |
| 6 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 10 |
| 7 | г. Ачинск, микрорайон 5, д. 24 |
| 8 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 47 |
| 9 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 16 |
| 10 | г. Ачинск, Юго-Восточный район, д. 16 |
| 11 | г. Ачинск, Юго-Восточный район, д. 15 |
| 12 | г. Ачинск, микрорайон 7, д. 4 |
| 13 | г. Ачинск, ул. Мира, д. 5 |
| 14 | г. Ачинск, микрорайон 3, д. 9 |
| 15 | г. Ачинск, микрорайон 3, д. 10 |
| 16 | г. Ачинск, ул. Садовая, д. 3 |
| 17 | г. Ачинск, квартал 25, д. 1 |
| 18 | г. Ачинск, квартал 28, д. 4 |
| 19 | г. Ачинск, микрорайон 3 Привокзальный, д. 34 |
| 20 | г. Ачинск, квартал 7б, д. 3 |
| 21 | г. Ачинск, квартал 28, д. 5 |
| 22 | г. Ачинск, микрорайон 2, д. 24 |

Приложение N 5

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды"

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ

ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ТРУДОВОГО

И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ

УКАЗАННЫХ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями [статей 44](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2E7C10C9AC69946BB52E4A676943E42E2254R104E) - [48](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2E7816C9AC69946BB52E4A676943E42E2254R104E) Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О ФОРМАХ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

3. СБОР, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство, в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети Интернет.

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений в соответствии с решением, принятым на общем собрании собственников помещений многоквартирного жилого дома, путем перечисления денежных средств с лицевого счета многоквартирного дома по статье "текущий ремонт".

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору, заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно [части 1 ст. 37](consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3040D55C3CAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2F7B13C9AC69946BB52E4A676943E42E2254R104E) Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно подпрограмме формирования современной городской среды на 2017 год.

Данные по учету и списанию средств при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в администрацию г. Ачинска для опубликования на сайте органов местного города Ачинска http://www.adm-achinsk.ru.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, утверждается финансовым управлением администрации г. Ачинска.

Приложение N 6

к подпрограмме

"Формирование современной

городской среды"

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - Проекты), включенных в муниципальную программу на 2017 год, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к площади дворовой территории, рельефу местности, обеспечивающих архитектурно-композиционную завершенность и художественную выразительность дворовой территории при реализации Проекта.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в [пункте 2](#P6534) к настоящему Порядку.

2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ

2.1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

2.1.1. Наименование проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД).

2.1.2. Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2.2. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству (минимальным и (или) дополнительным), выбранным общим собранием собственников жилых помещений МКД.

2.3. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

2.4. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.5. Проект может содержать перечень работ, не требующих квалификации, которые могут быть выполнены заинтересованными лицами самостоятельно в рамках обеспечения трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству территории (при наличии положительного решения общего собрания собственников жилых помещений МКД).

2.6. Проект должен быть представлен в МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" по адресу:

- Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17, кабинет N 4-3, в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, в срок не позднее 01.04.2017.

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

3.1. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно в срок не позднее 16.04.2017.

3.2. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при неустранении которых Проект не сможет быть реализован, а также сроки устранения замечаний.

3.3. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном [разделом 3](#P6546) настоящего приложения, утверждается общественной комиссией.

4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования и отражается в протоколе заседания общественной комиссии.