Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. N 355-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского края  от 06.02.2014 [N 100-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F22FBE0C2213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 21.03.2014 [N 173-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F22F5E3C5233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 21.04.2014 [N 222-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F22F4E5C8203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 26.05.2014 [N 291-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F23FDE5C7233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 28.08.2014 [N 398-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F23FEE1C0293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.11.2014 [N 483-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F20F5EBC2233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 06.11.2014 [N 491-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26FEE0C9263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16674B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F21FAE5C5233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 25.05.2015 [N 181-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F21F5E6C7203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 22.06.2015 [N 223-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F21F5EBC7293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 14.08.2015 [N 273-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26FCE1C9213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 09.09.2015 [N 294-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26FFE3C4243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 02.11.2015 [N 363-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26F9EBC5283A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.11.2015 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26F8E2C3293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 24.12.2015 [N 470-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F24F5E7C4263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 24.12.2015 [N 471-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F24F5E7C4293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 18.03.2016 [N 084-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25FCE6C1213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 25.04.2016 [N 126-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25FFE5C0283A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 27.05.2016 [N 162-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25F9E2C5273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 10.06.2016 [N 171-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25F9E4C4253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 13.07.2016 [N 255-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25FAE5C7273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 09.09.2016 [N 308-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F25F4E6C3263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 20.10.2016 [N 357-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2AFCE4C2243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 31.10.2016 [N 389-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2AFFE3C0223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 28.11.2016 [N 422-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2AFEEBC7273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 31.01.2017 [N 022-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2AFBEAC7273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 16.03.2017 [N 060-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2AF4E6C7253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.04.2017 [N 093-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BFCE2C7233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 20.04.2017 [N 109-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BFCE6C8263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 21.06.2017 [N 193-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BFEEBC0263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 04.08.2017 [N 232-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BF8E6C9243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 09.08.2017 [N 237-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BF8E4C2233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 11.10.2017 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BF5E1C6213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 19.10.2017 [N 321-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BF4E2C2263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 19.10.2017 [N 320-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BF4E2C9233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 23.11.2017 [N 373-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22FDEBC6293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 27.11.2017 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22FCE6C9203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 28.12.2017 [N 450-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22FEE0C6293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 16.01.2018 [N 005-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22FEEBC6273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.03.2018 [N 057-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22FBE4C3213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 09.04.2018 [N 089-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22F5E2C2253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 08.05.2018 [N 130-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22F4E7C6203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 21.05.2018 [N 146-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C22F4E4C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 13.06.2018 [N 166-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23FDEBC3233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 14.06.2018 [N 170-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23FDEBC3223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 27.08.2018 [N 284-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23FEEBC5263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 01.10.2018 [N 340-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23F8E2C0213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 09.10.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23F8E0C8293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 16.10.2018 [N 375-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23F8E4C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 23.11.2018 [N 409-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C23F5EBC0263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 03.12.2018 [N 434-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C21F9E5C0233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 21.01.2019 [N 012-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C20FFE6C3203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 04.03.2019 [N 088-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C20FEE0C8253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 20.05.2019 [N 180-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C20FBE5C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 03.06.2019 [N 191-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C20FAE0C4283A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 19.07.2019 [N 262-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C20F4E7C0253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 05.08.2019 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C21FDE4C3243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 26.09.2019 [N 382-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C21FFEBC1223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 14.10.2019 [N 420-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C26F9E2C5233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 21.11.2019 [N 493-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C21FBEAC4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 10.12.2019 [N 534-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C26FAE2C4263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 27.12.2019 [N 571-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C26FCE3C7263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 16.03.2020 [N 073-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C26F8E3C0293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 22.06.2020 [N 174-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C26F5E7C8263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.09.2020 [N 233-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C27F9E0C7223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 19.10.2020 [N 259-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C27F8EAC2213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 19.11.2020 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C27FAE4C5223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 23.11.2020 [N 281-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C27FAE4C5243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 17.12.2020 [N 299-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C24FDE0C4263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 26.03.2021 [N 070-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C24F8E3C3243A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 13.04.2021 [N 092-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C24FBE0C7283A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 01.07.2021 [N 178-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25FDE1C1203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.08.2021 [N 233-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25FCEBC4283A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 24.09.2021 [N 270-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25F8E1C1293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 18.10.2021 [N 296-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25FBE0C6203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 29.11.2021 [N 335-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25F4E3C6263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 29.11.2021 [N 338-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25F4E0C5273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 13.12.2021 [N 352-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFCE3C1223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.04.2022 [N 117-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFAE6C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.07.2022 [N 212-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 05.09.2022 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF9E7C5213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 15.09.2022 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF8E2C3253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.12.2022 [N 444-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 26.12.2022 [N 468-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH)) |  |

В целях обеспечения населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территории города Ачинска, в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B313D17B22F6B49C753C07787687E0B725F7C280228CBBCD65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B113D17620F6B49C753C07787687E0B725F7C280218FB5CA65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), [Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26F9E7C4243A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Администрации города Ачинска от 30.08.2013 N 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE0C4203A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 46](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7725FDE0C72A675A2F7F8DB7F06AAE80C42F8CBDCA6EE56378EB8ABDFE1A6142E1E85951022B30v8b1H), [49](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7725FDE0C72A675A2F7F8DB7F06AAE80C42F8CBDCB6AE06178EB8ABDFE1A6142E1E85951022B30v8b1H) Устава города Ачинска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P62) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F26FEE0C9263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16675B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 N 491-п)

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава

Администрации города Ачинска

В.И.АНИКЕЕВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 23 октября 2013 г. N 355-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 29.11.2021 [N 335-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25F4E3C6263A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.04.2022 [N 117-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFAE6C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.07.2022 [N 212-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 05.09.2022 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF9E7C5213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 15.09.2022 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF8E2C3253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.12.2022 [N 444-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 26.12.2022 [N 468-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16676B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH)) |  |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы города Ачинска | [Статья 179](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B113D17620F6B49C753C07787687E0B725F7C280218FB5CB65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Бюджетного кодекса Российской Федерации;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE0C4203A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации";  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AF8E5C7283A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска") |
| Соисполнители муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (Консультант - Главный архитектор города Ачинска, отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16675B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.07.2022 N 212-п) | |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска | 1. "[Модернизация](#P4365), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска".  2. "[Благоустройство](#P4851) территории города Ачинска";  3. "[Обеспечение](#P5600) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| Цель муниципальной программы города Ачинска | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска |
| Задачи муниципальной программы города Ачинска | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.  4. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Ачинска | 2014 - 2030 годы |
| [Перечень](#P1752) целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - уровень износа коммунальной инфраструктуры;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;  - уничтожение произрастания дикорастущей конопли;  - потребленная электроэнергия на уличное освещение;  - содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;  - устройство уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - отлов, учет и содержание безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - содержание тротуаров;  - ремонт пешеходных тротуаров;  - вывоз мусора в весенний период;  - акарицидная обработка;  - уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города;  - уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории;  - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений;  - обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности;  - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации);  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу;  - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  (приложение N 1 к паспорту муниципальной программы) |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 1828769,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 130531,7 тыс. рублей;  2015 год - 151487,4 тыс. рублей;  2016 год - 125741,4 тыс. рублей;  2017 год - 200867,0 тыс. рублей;  2018 год - 192708,0 тыс. рублей;  2019 год - 178128,8 тыс. рублей;  2020 год - 171790,7 тыс. рублей;  2021 год - 192390,3 тыс. рублей;  2022 год - 186697,3 тыс. рублей;  2023 год - 157585,8 тыс. рублей;  2024 год - 140840,7 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств федерального бюджета -  23848,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 23848,7 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета -  435071,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 72110,6 тыс. рублей;  2015 год - 61456,8 тыс. рублей;  2016 год - 34898,3 тыс. рублей;  2017 год - 55882,7 тыс. рублей;  2018 год - 34601,9 тыс. рублей;  2019 год - 31920,1 тыс. рублей;  2020 год - 31610,8 тыс. рублей;  2021 год - 35101,6 тыс. рублей;  2022 год - 33388,8 тыс. рублей;  2023 год - 22050,0 тыс. рублей;  2024 год - 22050,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города -  1369848,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 58421,1 тыс. рублей;  2015 год - 90030,6 тыс. рублей;  2016 год - 90843,1 тыс. рублей;  2017 год - 121135,6 тыс. рублей;  2018 год - 158106,1 тыс. рублей;  2019 год - 146208,7 тыс. рублей;  2020 год - 140179,9 тыс. рублей;  2021 год - 157288,7 тыс. рублей;  2022 год - 153308,5 тыс. рублей;  2023 год - 135535,8 тыс. рублей;  2024 год - 118790,7 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16675B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.12.2022 N 468-п) | |
| [Перечень](#P2395) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | - строительство кладбищ (приложение N 2 к паспорту муниципальной программы) |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отрасль экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 64,74%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2020 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 4921,9 тыс. м3;

горячая вода - 2245,5 тыс. м3;

водоотведение - 7503,9 тыс. м3;

тепловая энергия - 782,9 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 76,2 млн кВт/час;

утилизация коммунальных отходов - 211 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 82,1%.

Одной из проблем отрасли являются неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2020 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 2527,3 млн рублей Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 98,8%.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, суммарной мощностью около 300 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 168,1 км.

Поставщиками тепловой энергии для города являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) АО "РУСАЛ Ачинск" (более 80%);

- котельная ЗАО "Промэнерго";

- котельные N 1 - 5 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная Ачинск-1 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- электрокотельная ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная ЗАО "Назаровское".

Нуждающиеся в замене 119,95 км (71,4%) ветхих тепловых сетей.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение города Ачинска, осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является АО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы выполнено мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 года Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 2011 года до 2018 года. В указанном разрешении, требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения норм допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфотации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий, в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения, разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту сети водоснабжения от камеры второго переключения (квартал 7Б) до автодороги Р 255 Сибирь (правый поворот), д. 630 мм на общую сумму 12959,4 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 9000,0 тыс. рублей.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системы очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК) построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 годы выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п.м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B313D17B22F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 8910,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

В 2021 году планируется выполнение проектных работ, инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий, проекта планировки территории и межевания, прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая определение достоверности сметной стоимости для строительства канализационной сети от жилого дома 10б Южной Промзоны города Ачинска до точки подключения к централизованной канализационной сети г. Ачинска на сумму 5000,0 тыс. руб.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение города Ачинска осуществляется:

1) Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ - 6 шт.;

2) Трансформаторная подстанция 35/10 кВ - 2 шт.;

3) Распределительные пункты РП 10 кВ - 20 шт.;

4) Комплексные распределительные устройства КРУН - 7 шт.;

5) Трансформаторная подстанция 10/6 кВ - 308 шт.;

6) Протяженность воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ - 2,76 км;

7) (ВЛЭП) 35 кВ - 3,272 км;

8) ВЛЭП 10 кВ - 113,769 км;

9) ВЛЭП 0,4 кВ - 166,524 км;

10) Кабельных линий электропередачи (КЛЭП) 6 - 10 кВ - 157,806 км;

КЛЭП 0,4 кВ - 134,307 км.

Электрические сети, распределительные пункты г. Ачинска были построены в 60 - 70-е годы и их состояние, на данный момент, характеризуется большой степенью износа, а именно:

степень износа трансформаторных подстанций составляет 50 - 85%;

степень износа воздушных и кабельных линий электропередачи в среднем составляет 70%, а в старой черте города 75%.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению потерь в электросетях.

Обеспечение электрической энергией населения города и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

Администрации города Ачинска 08.05.2019 заключила энергосервисный контракт с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" Красноярский филиал ПАО "Ростелеком".

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как правило, привлекаются энергосервисной компанией.

Для выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения города Ачинска было выбрано 22 улицы.

2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда города Ачинска на конец 2020 года составляет 2595,47 тыс. кв. м, 2587 многоквартирных домов (с учетом домов блокированной застройки).

Для решения проблем капитального ремонта жилищного фонда законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд). В период работы с 2007 года по 2012 год на проведение капитального ремонта 94 многоквартирных домов города Ачинска было направлено 268,5 млн рублей (в т.ч. 2,7 млн рублей за счет средств бюджета города Ачинска, 13,8 млн рублей за счет средств собственников помещений), что позволило не допустить прирост жилья с износом от 31 до 60%.

Были выполнены следующие виды работ:

- ремонт электрических сетей - 43085,6 п.м;

- ремонт сетей теплоснабжения - 39701,8 п.м;

- ремонт сетей водоснабжения - 9984,2 п.м;

- ремонт сетей водоотведения - 10501 п.м;

- ремонт кровли - 55386,78 п.м;

- ремонт подвальных помещений - 1781,46 п.м;

- ремонт фасадов - 75791,39 п.м;

- замена лифтов - 29 ед.

Установлен 231 прибор учета энергоресурсов.

Однако, реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B215D47F21F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", позволила провести выборочный капитальный ремонт.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B310D37E25F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B210DA7922F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) Российской Федерации внесены изменения в части подхода к организации системы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляет региональный оператор. Функции регионального оператора на территории Красноярского края выполняет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.

Источником финансирования работ по капитальному ремонту являются средства собственников помещений в многоквартирных домах (взнос на капитальный ремонт), а также средства государственной поддержки.

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Красноярского края выполняется строго в соответствии с региональной [программой](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FDE1C7233A50272681B5F765F197C36680BFC96CE16E74B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) капитального ремонта (далее - Региональная программа), утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, которая содержит перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и плановый период его проведения.

Программа включает перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир, с указанием перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Региональную программу капитального ремонта включено (редакция от 04.08.2020 N 547-п) 673 дома, расположенных на территории города Ачинска.

Общий срок реализации программы: 2017 - 2046 (ранее 2014 - 2043 годы). Региональная программа состоит из 10 этапов:

1-й этап - 2017 - 2019 годы;

2-й этап - 2020 - 2022 годы;

3-й этап - 2023 - 2025 годы;

4-й этап - 2026 - 2028 годы;

5-й этап - 2029 - 2031 годы;

6-й этап - 2032 - 2034 годы;

7-й этап - 2035 - 2037 годы;

8-й этап - 2038 - 2040 годы;

9-й этап - 2041 - 2043 годы;

10-й этап - 2044 - 2046 годы.

Конкретная дата капитального ремонта определяется органами местного самоуправления при подготовке краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, [порядок](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C27F8E0C8203A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE86F71B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) формирования которого утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п.

2.5.1. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2015 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год было включено 6 многоквартирных домов, общей площадью 29,5 тыс. кв. м на сумму 22,8 млн рублей. Во всех многоквартирных домах работы окончены и приняты приемочной комиссией.

Информация о проведении работ в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 2015 года, представлена в таблице 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Дата приемки МКД | Источник финансирования |
| 1 | микрорайон 7, дом 13 | ремонт лифтового оборудования | 19.03.2016 | государственная поддержка (краевой бюджет), средства собственников |
| 2 | ул. Дзержинского, дом 47 | ремонт системы теплоснабжения | 30.09.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | микрорайон 2, дом 2 | ремонт системы водоотведения | 30.10.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | микрорайон 4, дом 24 | ремонт крыши | 28.11.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | микрорайон 1, дом 30 | ремонт крыши | 28.12.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | микрорайон 1, дом 37 | ремонт крыши | 28.11.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.2. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2016 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год включено 18 многоквартирных домов, общей площадью 73,0 тыс. кв. м на общую сумму 83,0 млн рублей.

Информация о проведении работ в многоквартирных, включенных в краткосрочный план 2016 года, представлена в таблице 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ | Источник финансирования |
| 1 | микрорайон 4, дом 12 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 27.01.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 2 | микрорайон Авиатор, дом 26 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 20.01.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | Микрорайон 5, дом 45 | ремонт крыши | работы выполнены 30.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | Микрорайон 6, дом 15 | ремонт крыши | работы ведутся | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | Микрорайон 4, дом 20 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | Микрорайон 9, дом 4 | ремонт крыши | работы выполнены 01.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 7 | Микрорайон 9, дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 8 | Микрорайон 5, дом 22б | ремонт крыши | работы выполнены 21.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 9 | Квартал 7б, дом 9 | ремонт крыши | работы выполнены 10.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 10 | Микрорайон ЮВР, дом МПС 1 | ремонт крыши | работы выполнены 19.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 11 | Микрорайон ЮВР, дом 12 | ремонт крыши | работы выполнены 31.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 12 | Улица Фрунзе, дом 9 | ремонт крыши | работы выполнены 12.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 13 | Улица Садовая, дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 14 | Микрорайон 3, дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 15.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 15 | Микрорайон 7, дом 4 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 30.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 16 | Микрорайон 6, дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены 02.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 17 | Микрорайон ЮВР, дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 10.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 18 | Улица Кирова, дом 46 | ремонт крыши | Работы выполнены | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.3. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2017 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год включено 32 многоквартирных домов, общей площадью 128,7 тыс. кв. м на общую сумму 159,7 млн рублей.

Информация о проведении работ в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 2017 года, представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ | Источник финансирования |
| 1 | микрорайон 4, дом 11 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 29.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 2 | микрорайон Авиатор, дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 26.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | улица Льва Толстого, дом 55 | ремонт крыши | в стадии признания аварийным | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | улица Привокзальная, дом 40 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 02.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | улица Привокзальная, дом 2 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 22.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | Микрорайон 1, дом 27 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 14.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 7 | Микрорайон ЮВР, дом 5 | ремонт крыши | Работы выполнены 19.02.2021 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 8 | Микрорайон 5, дом 6 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 05.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 9 | Квартал 24, дом 1 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 15.06.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 10 | Микрорайон ЮВР, дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 13.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 11 | Микрорайон ЮВР, дом 19 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 12 | Микрорайон ЮВР, дом 34 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 15.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 13 | Микрорайон 1, дом 31 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 14 | Микрорайон 1, дом 34 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 31.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 15 | Микрорайон 6, дом 4 | ремонт крыши | работы выполнены 10.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 16 | Микрорайон ЮВР, дом 40 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 12.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 17 | Улица Свердлова, дом 74 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 10.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 18 | Микрорайон 6, дом 10 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 08.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 19 | Микрорайон 8, дом 1 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 20 | Микрорайон 9, дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 12.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 21 | Микрорайон 9, дом 6 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 18.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 22 | Микрорайон 5, дом 22а | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 23.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 23 | Микрорайон 5, дом 26 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 16.04.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 24 | Микрорайон 5, дом 28 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 31.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 25 | Микрорайон 5, дом 37 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 26 | Микрорайон ЮВР, дом 33 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.06.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 27 | Микрорайон 1, дом 38 | ремонт крыши | в работе | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 28 | Микрорайон 5, дом 24 | ремонт крыши | в работе | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 29 | Микрорайон 5, дом 38 | ремонт крыши | в работе | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 30 | Микрорайон Авиатор, дом 24 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 31.08.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 31 | Микрорайон 5, дом 37 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 32 | Квартал 7б, дом 2 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.4. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2018 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2018 год включено 45 многоквартирных домов, общей площадью 124,5 тыс. кв. м на общую сумму 206,3 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2018 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице 4:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, кв-л 7б, д. 11 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 14.11.2018 |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 38 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 27.08.2019 |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.05.2019 |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 07.12.2018 |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 24 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.11.2018 |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 8 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 20 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 09.04.2019 |
| 1.10 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 13 | отопление, ГВС | работы выполнены, приняты 28.08.2018 |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 17.12.2018 |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 20 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 09.04.2019 |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.15 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 8 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 24.06.2019 |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 10 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 10.06.2019 |
| 1.17 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.18 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.19 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.02.2019 |
| 1.20 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 9 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 18.12.2018 |
| 1.21 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.22 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 6 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.23 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.05.2019 |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.04.2019 |
| 1.25 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 17.12.2019 |
| 1.26 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.09.2019 |
| 1.27 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.28 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.29 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 10 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.30 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 6 | ХВС | работы выполнены, приняты 17.12.2018 |
| 1.31 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 8 | лифт | работы выполнены, приняты 11.04.2019 |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 32 | крыша | работы выполнены, приняты 24.09.2018 |
| 1.33 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 17 | крыша | работы выполнены, приняты 15.08.2019 |
| 1.34 | г. Ачинск, ул. Карла Маркса, д. 10 | крыша | работы выполнены, приняты 14.03.2019 |
| 1.35 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 3 | крыша | работы выполнены, приняты 13.09.2019 |
| 1.36 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 6 | крыша | Работы выполнены, приняты 24.07.2020 |
| 1.37 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 17 | крыша | работы выполнены, приняты 14.12.2018 |
| 1.38 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.39 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 5 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.40 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 10 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.09.2018 |
| 1.41 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 20 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.09.2018 |
| 1.42 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 30 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.43 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 2 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 27.08.2018 |
| 1.44 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 12 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.45 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 30 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.03.2019 |

2.5.5. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2019 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2019 год включено 63 многоквартирных дома, общей площадью 127,3 тыс. кв. м на общую сумму 212,0 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2019 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице 5:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 35 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.07.2019 |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 25.03.2021 |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 5 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 25.03.2021 |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 6 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 30.09.2019 |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 11.09.2019 |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 18 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.08.2019 |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 25 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 30.09.2019 |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 31а | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 23.10.2019 |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 22а | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 08.11.2019 |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 9 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 11.07.2019 |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 11 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 29.07.2019 |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 13 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.08.2019 |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 15 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 14.08.2019 |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 25.11.2019 |
| 1.15 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 5 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 17.09.2019 |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 33 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 25.11.2019 |
| 1.17 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 13 | отопление, ГВС, ХВС | Конкурсные процедуры |
| 1.18 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | Исключен из программы капремонта из-за наличия менее 5-ти квартир |
| 1.19 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.09.2019 |
| 1.20 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 4 | отопление | Работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.21 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 22 | отопление | Работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.22 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 30 | отопление | Работы выполнены, приняты 17.12.2019 |
| 1.23 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 2 | отопление | Работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 2 | отопление | Работы выполнены, приняты 31.08.2021 |
| 1.25 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 2 | отопление | Работы выполнены, приняты 26.12.2019 |
| 1.26 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 8 | отопление | Работы выполнены, приняты 17.09.2019 |
| 1.27 | г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 33а | отопление | Работы выполнены, приняты 08.11.2019 |
| 1.28 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 1 | ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.29 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 3 | ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.30 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 4 | ХВС | работы выполнены, приняты 10.06.2019 |
| 1.31 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 29 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 2 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 15.02.2019 |
| 1.33 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 3 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 15.02.2019 |
| 1.34 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 3а | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.35 | г. Ачинск, пер. Трудовой, д. 58а | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.36 | г. Ачинск, тер 3-й микрорайон Привокзального района, д. 14 | электроснабжение | превышение предельной ст-ти |
| 1.37 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 11 | электроснабжение | превышение предельной ст-ти |
| 1.38 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 8 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.39 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 27 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.11.2018 |
| 1.40 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 15 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.41 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 117 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 19.03.2019 |
| 1.42 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 61 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.03.2019 |
| 1.43 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 36 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.44 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 6 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.45 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 8 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.46 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 10 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 22.10.2018 |
| 1.47 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 37 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.48 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 24 | крыша | Работы выполнены, приняты 02.04.2021 |
| 1.49 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 25 | крыша | Работы выполнены, приняты 13.09.2021 |
| 1.50 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты 19.06.2019 |
| 1.51 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 85а | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.52 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 4 | крыша | в работе |
| 1.53 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 15 | крыша | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.54 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 5 | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.55 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 12 | крыша | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.56 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 4 | крыша | Работы выполнены, приняты 22.10.2019 |
| 1.57 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 34а | крыша | работы выполнены, приняты 08.05.2019 |
| 1.58 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 55 | крыша | УК готовит пакет документов в КУМИ (износ здания 75%) |
| 1.59 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 17 | крыша | КУМИ подготавливает пакет документов для межведомственной комиссии |
| 1.60 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 4а | крыша | работы выполнены, приняты 30.04.2019 |
| 1.61 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 17 | крыша | Работы выполнены, приняты 12.12.2019 |
| 1.62 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 47 | крыша | работы выполнены, приняты 24.09.2018 |
| 1.63 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 49 | фасад | признан аварийный |

2.5.6. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2020 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год включено 78 многоквартирных дома, общей площадью 230,8 тыс. кв. м на общую сумму 1171,2 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2020 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице 6:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 30 | электроснабжение | В работе |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 37 | электроснабжение | В работе |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 11 | электроснабжение | В работе |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 15 | электроснабжение | В работе |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 6 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 15 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 5 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты 13.05.2021 |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 6а | электроснабжение | Работы выполнены, приняты 13.05.2021 |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 9 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты 13.05.2021 |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 24 | электроснабжение | Конкурсные процедуры |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 25 | электроснабжение | Конкурсные процедуры |
| 1.12 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 37 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.13 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 13 | электроснабжение | В работе |
| 1.14 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 15 | электроснабжение | В работе |
| 1.15 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 21 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 10 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.17 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 18 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.18 | г. Ачинск, ул. Мира, д. 5 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.19 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 14 | электроснабжение | В работе |
| 1.20 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 16 | электроснабжение | В работе |
| 1.21 | г. Ачинск, кв-л 7б, д. 9 | электроснабжение | Конкурсные процедуры |
| 1.22 | г. Ачинск, кв-л 7б, д. 10 | электроснабжение | Конкурсные процедуры |
| 1.23 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 20 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 33 | электроснабжение | В работе |
| 1.25 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 4 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | работы выполнены в рамках федеральной программы капитального ремонта |
| 1.26 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 5 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.27 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 6 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.28 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 3 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.29 | г. Ачинск, мкр. 5, д. 10 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.30 | г. Ачинск, мкр. 6, д. 7 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.31 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 3 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 7 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.33 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 29 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.34 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 1 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.35 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 2а | теплоснабжение, ГВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.36 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 7 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.37 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.38 | г. Ачинск, ул. Догаева, д. 21 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.39 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 1 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.40 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 13 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.41 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 4 | газоснабжение | Работы выполнены |
| 1.42 | г. Ачинск, кв-л Политехникума, д. 8 | водоотведение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.43 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 7 | водоотведение | работы выполнены за счет текущего ремонта |
| 1.44 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 8 | водоотведение | работы выполнены за счет текущего ремонта |
| 1.45 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 9 | водоотведение | работы выполнены за счет текущего ремонта |
| 1.46 | г. Ачинск, мкр. 5, д. 1 | водоотведение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.47 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 16 | водоотведение | работы выполнены за счет текущего ремонта |
| 1.48 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 48 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.49 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 50 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.50 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 60 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.51 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 2а | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.52 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 34 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.53 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 36 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.54 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 10 | крыша | В работе |
| 1.55 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 6 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.56 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 38 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.57 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 6 | крыша | Работы выполнены, приняты 24.07.2020 |
| 1.58 | г. Ачинск, ул. Коминтерна, д. 13 | крыша | КУМИ подготавливается пакет документов о признании аварийным |
| 1.59 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 21 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.60 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 24 | крыша | Работы выполнены, приняты 02.04.2021 |
| 1.61 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 25 | крыша | Работы выполнены, приняты 13.09.2021 |
| 1.62 | г. Ачинск, мкр. 5, д. 42 | лифтовое оборудование | Работы выполнены |
| 1.63 | г. Ачинск, тер. 2 мкр. Привокзального района, д. 11 | лифтовое оборудование | Работы выполнены |
| 1.64 | г. Ачинск, тер. 3 мкр. Привокзального района, д. 18 | лифтовое оборудование | работы выполнены |
| 1.65 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 5 | лифтовое оборудование | Работы выполнены |
| 1.66 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40а | лифтовое оборудование | Работы выполнены |
| 1.67 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 56 | лифтовое оборудование | Работы выполнены |
| 1.68 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 34 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.69 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 40 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.70 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 23 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.71 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 11 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.72 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 11 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.73 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 19 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.74 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 20 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.75 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 23 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.76 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 40 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.77 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 15 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.78 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 20 | утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |

2.5.7. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2021 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год включено 32 многоквартирных дома, общей площадью 49, 225 тыс. кв. м на общую сумму 1146,70 млн. рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2021 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице 7:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 46 | электроснабжение | В работе |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 61 | крыша | В работе |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 26 | Утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 1 | крыша | Конкурсные процедуры |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 27 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 15 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 5 | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 7 | электроснабжение | Работы выполнены |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. МПС 2 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.11 | г. Ачинск, тер. Южная Промзона, д. кв-л 1, стр. 10б | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.12 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 10 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.13 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 14 | крыша | В работе |
| 1.14 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 29 | Подвальное помещение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.15 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 39 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.16 | г. Ачинск, ул. Догаева, д. 17 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.17 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 4 | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.18 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 24 | водоотведение | Работы выполнены в рамках текущего ремонта |
| 1.19 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 4 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.20 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 19 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.21 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 42 | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.22 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 49 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.23 | г. Ачинск, ул. Лазо, д. 4 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.24 | г. Ачинск, ул. Лазо, д. 5 | Теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.25 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 35 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.26 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 33 | крыша | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.27 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 42 | фундамент | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.28 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 35а | Утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.29 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 19 | электроснабжение | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.30 | г. Ачинск, ул. Республики, д. 6 | фундамент | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.31 | г. Ачинск, ул. Республики, д. 8 | фундамент | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |
| 1.32 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 17 | газоснабжение | Работы выполнены |
| Утепление и ремонт фасада | проектно-сметная для выполнения СМР не представлена |

2.6. Расходы на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирных домов и жилых помещений

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2024 годов запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

Получателем субсидии является управляющая организация (далее - Получатель), осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B210DA7922F6B49C753C07787687E0B725F7C2802284BFCE65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах в размере 1440,8 тыс. рублей.

2.7. Реализация временных мер поддержки населения в целях

обеспечения доступности коммунальных услуг

Уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 98,8%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F23FDE7C7213A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%;

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%;

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - 100,0%;

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - 103,9%;

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 100,0%;

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 103,9%;

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 101,7%;

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 102,7%;

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 100,0%;

- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 104,6%;

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - 100,0%;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - 104,6%;

- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 100,0%;

- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 104,0%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFEEAC4233A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25FAE0C4223A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4538 "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов" городу Ачинску распределена субвенция на эти цели в размере 32659,5 тыс. руб. на 2021 год, 33965,8 тыс. руб. на 2022 год, 33965,8 тыс. руб. на 2023 год.

2.8. Благоустройство территории города

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Для благоустройства города Ачинска выполняются работы:

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- устройство, содержание и текущий ремонт установок уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;

- содержание зеленых насаждений;

- организация и содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора в весенний период;

- содержание и ремонт фонтанов;

- отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

- содержание парков, скверов и территорий, не являющихся придомовыми;

- ремонт и содержание пешеходных тротуаров;

- реализация проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города;

- ремонт остановочных пунктов;

- акарицидная обработка мест массового отдыха населения.

Все эти виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

2.9. Характеристика текущего состояния гражданской обороны,

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

На территории города расположены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 критически важных объекта, а также организации, имеющие категорию по гражданской обороне.

Использование в технологическом процессе на ЗАО "Назаровское" отделение N 11 аммиака может служить источником чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом аварийных химически опасных веществ (далее - АХОВ), при которой пострадает работающий персонал, а также и население города Ачинска.

Выход из строя объектов энергетики, аварии на энергетических, тепловых, водопроводно-канализационных сетях приведут к потере, а в отдельных случаях и к остановке производственных мощностей, прекращению подачи тепла, электрической энергии и воды в жилые массивы города.

Наличие в городе взрывопожароопасных объектов создает возможности возникновения взрывов и пожаров.

При крушениях на железнодорожном транспорте, наряду с образованием очагов химического поражения и пожаров, возможно нарушение графика движения поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными, климатическими и географическими условиями, являются сильные морозы, обильные снегопады, гололедно-изморозевые отложения на проводах, ливни, ураганы, землетрясения, подъем высоких уровней воды в русле реки Чулым в паводковый период.

Радиационно опасных объектов на территории города нет. Естественный фон радиации в среднем составляет 11,6 мР/ч.

Биологически опасных объектов на территории города нет, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных действий вводится в действие План гражданской обороны и защиты населения города Ачинска (далее - План ГО).

Наибольшая работающая смена (далее - НРС) города Ачинска укрывается в убежищах. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и (или) приспосабливаются под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Общая обеспеченность ЗС ГО и заглубленными помещениями составляет 100%.

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFAE6C1253A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 16.01.2020 N 003-п "Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории города Ачинска" в случае аварии в организациях города Ачинска (ЗАО "Назаровское" отделение N 11) с выбросом АХОВ проводится экстренная эвакуация населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака АХОВ. Население, проживающее в непосредственной близости от химически опасного объекта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ) в жилых (производственных) зданиях и сооружениях с герметизацией помещений упрощенными методами и подручными средствами (с целью предотвращения попадания АХОВ в помещения) и использованием средств защиты органов дыхания.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824747B312D77724F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" в организациях, находящихся в зоне ЧС, организовывается выдача средств индивидуальной защиты в соответствии с видом АХОВ.

Эвакуационные мероприятия по выводу населения проводятся в соответствии с Планом ГО.

С 2003 года функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города Ачинска, которая через дежурно-диспетчерские службы объектов города осуществляет сбор и обмен информацией об обстановке на объектах и в целом по городу и является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС).

Распоряжением администрации города Ачинска от 03.02.2017 N 0240-р было создано муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска (далее - МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска).

Во исполнение [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFAE6C5293A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города от 01.04.2016 N 093-п "О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске" единая дежурно-диспетчерская служба МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" (далее - ЕДДС) осуществляет обработку поступившей информации и представляет ее в администрацию города Ачинска, в городскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и взаимодействующим структурам.

Дежурно-диспетчерские службы объектов города обязаны своевременно представлять информацию о тех или иных событиях, произошедших в своих организациях.

В 2020 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС" поступило 84610 сообщений от граждан и организаций. За 8 месяцев 2021 года - 52304 обращений.

Аварийно-спасательная группа Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС" в 2020 году совершила 2603 выезда, за 8 месяцев 2021 года - 1412 выезда.

С 01.09.2010 осуществляет свою деятельность служба "112" (вызов экстренных служб), специалисты которой принимают информацию от населения и переадресуют ее взаимодействующим структурам для оказания помощи населению.

Подготовка специалистов Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС", должностных лиц и специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляется в краевом государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт региональной безопасности" (далее - КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"), в Ачинском филиале КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности" согласно плану комплектования. Практические действия должностные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и тренировок.

Подготовка населения города Ачинска организована в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFAE6C1273A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 09.03.2021 N 053-п "Об организации подготовки населения города Ачинска в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Практические действия отрабатываются в ходе проведения учений и тренировок.

За 2020 год на территории города Ачинска произошло 120 пожаров, за 8 месяцев 2021 года - 110 пожаров.

С целью обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" создана аварийно-спасательная группа (далее - АСГ).

Основными задачами АСГ являются:

поддержание сил и средств АСГ в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий, угроз и рисков функционирования систем жизнедеятельности;

проведение поисково-спасательных работ;

оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим;

участие в проведении эвакуационных мероприятий;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС, а также пожарной безопасности;

организация взаимодействия с личным составом служб РСЧС городского звена ТП РСЧС и другими формированиями, привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

проведение плановых рейдов (осмотров) территории города Ачинска;

выявление травмоопасных, пожароопасных участков с дальнейшим оперативным принятием мер по их устранению;

решение задач по устранению факторов угроз и рисков в целях безопасного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнедеятельности на территории муниципального образования.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824744B318D07D27F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600).

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Вторым приоритетом государственной политики является модернизация объектов коммунального хозяйства.

Также приоритетами реализации программы являются:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города, дальнейшее развитие ЕДДС и службы "112";

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- организация срочного захоронения трупов в военное время.

Целью муниципальной программы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.

2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ

ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и позволит достигнуть следующих показателей:

- уровень износа хозяйственно - фекального коллектора от КНС-2 до левобережных очистных сооружений;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- потребленная электроэнергия на уличное освещение;

- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;

- устройство уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений;

- содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- отлов, учет и содержание безнадзорных животных;

- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;

- содержание тротуаров;

- ремонт пешеходных тротуаров;

- вывоз мусора в весенний период;

- акарицидная обработка;

- снизить риски возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сократить ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- повысить уровень обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе;

- повысить уровень обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

1. "[Модернизация](#P4365), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска".

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется осуществить развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска, обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

2. "[Благоустройство](#P4851) территории города Ачинска".

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть выполнения комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

3. "[Обеспечение](#P5600) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть обеспечения предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограмм планируется достигнуть обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, снижение рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, повышение уровня обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, повышение уровня обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период проведены в [приложении N 1](#P1752) к паспорту муниципальной программы.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

[Информация](#P2560) о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Ачинска за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ,

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

[Информация](#P2766) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ), в том числе средств федерального бюджета, краевого, бюджета города, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в приложении N 4 к муниципальной программе. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрена.

Приложение N 1

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16772B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Годы, предшествующие реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,40 | 57,60 | 58,93 | 58,91 | 58,62 | 60,23 | 60,60 | 64,74 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| 4 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % |  |  |  |  | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 5 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % |  |  |  |  | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске.  4. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | [Подпрограмма 1](#P4365) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,88 | 99,67 | 98,40 | 98,40 | 98,30 | 98,70 | 98,71 | 98,80 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 |
| 11 | Задача: 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | [Подпрограмма 2](#P4851) "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 40216 | 49269 | 0 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 |
| 15 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт/час | 4182 | 3657 | 5169 | 5426 | 5426 | 5426 | 5172 | 5172 | 4840,1 | 5025 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| 16 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | 5613 | 5613 | 5800 | 5800 | 6275 | 6275 | 6751 | 6751 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 |
| 17 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 167175 | 170140 | 170140 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 |
| 18 | дерево | 231 | 311 | 407 | 1384 | 3914 | 3076 | 1563 | 1029 | 1194 | 1420 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 19 | Содержание мест захоронения | м2 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 58047 | 52173 | 62263 | 62263 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 |
| 20 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 1727,0 | 1677,5 | 5500,5 | 7928,9 | 4270,5 | 6568,7 | 3803,4 | 5472,0 | 6130,0 | 2630,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 |
| 21 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | 1082 | 290 | 298 | 858 | 706 | 215 | 279 | 219 | 366 | 379 | 162 | 119 | 119 | 119 |
| 22 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | 754634 | 777630 | 777630 | 136654 | 140280 | 171716 | 195065 | 207996 | 205314 | 248553 | 282860 | 282860 | 282860 | 282860 |
| 23 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | 831,0 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 577,3 | 569,5 | 386 | 450 | 720 | 720 | х | х | х | х |
| 24 | Акарицидная обработка | м2 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 482000 | 470000 | 450000 | 450000 | 645800 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| 25 | Задача: 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | [Подпрограмма 3](#P5600) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % |  |  |  |  | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 29 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % |  |  |  |  | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 30 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв. м |  |  |  |  | 22/19416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий | % |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв. м |  |  |  |  | 63,34;  83215,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв. м |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  | 9,75;  2775696,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, руб. |  |  |  |  | 20,94;  403486,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16772B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 12.12.2022 N 444-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <\*> | Годы строительства (приобретения) <\*\*\*> | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P4365) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | |
| МКУ "Управление капитального строительства" | | | | | | | |
| Проектные работы: Инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические изыскания, проектные работы, гос экспертиза для строительства водопроводной сети по адресу: г. Ачинск от ул. Профсоюзная до ул. Киевская (район Солнечный) | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 0,0 | 2639,6 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](#P4851) "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | |
| МКУ "Управление капитального строительства" | | | | | | | |
| Строительство кладбищ | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: | | | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  | 18892,9 | 16745,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16771B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на текущий год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 186697,3 | 157585,8 | 140840,7 | 485123,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 167804,4 | 140840,7 | 140840,7 | 449485,8 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 18892,9 | 16745,1 | 0,0 | 35638,0 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P4365) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 15165,1 | 24870,4 | 22230,8 | 62266,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 15165,1 | 22230,8 | 22230,8 | 59626,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 0,0 | 2639,6 | 0,0 | 2639,6 |
| 3 | [Подпрограмма 2](#P4851) | "Благоустройство территории города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 110297,9 | 87070,2 | 72964,7 | 270332,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 91405,0 | 72964,7 | 72964,7 | 237334,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 | 32998,4 |
| 4 | [Подпрограмма 3](#P5600) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16770B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источник финансирования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на текущий год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | Всего: | 186697,3 | 157585,8 | 140840,7 | 485123,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 33388,8 | 22050,0 | 22050,0 | 77488,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 153308,5 | 135535,8 | 118790,7 | 407635,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P4365) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | Всего: | 15165,1 | 24870,4 | 22230,8 | 62266,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 13095,5 | 20790,0 | 20790,0 | 54675,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2069,6 | 4080,4 | 1440,8 | 7590,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Актуализация схем теплоснабжения города | Всего: | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |
| в том числе: |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего: | 1402,3 | 0,0 | 0,0 | 1402,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1402,3 | 0,0 | 0,0 | 1402,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Проектные работы | Всего: | 0,0 | 2639,6 | 0,0 | 2639,6 |
| в том числе: |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 2639,6 | 0,0 | 2639,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности | Всего: | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего: | 502,3 | 1440,8 | 1440,8 | 3383,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 502,3 | 1440,8 | 1440,8 | 3383,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 13095,5 | 20790,0 | 20790,0 | 54675,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 13095,5 | 20790,0 | 20790,0 | 54675,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | [Подпрограмма 2](#P4851) | "Благоустройство территории города Ачинска" | Всего: | 110297,9 | 87070,2 | 72964,7 | 270332,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 13387,9 | 1260,0 | 1260,0 | 15907,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 96910,0 | 85810,2 | 71704,7 | 254424,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 2.1 | Мероприятия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | Всего: | 9953,5 | 0,0 | 0,0 | 9953,5 |
| в том числе: |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2453,5 | 0,0 | 0,0 | 2453,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.2 | Приобретение основных средств | Всего: | 1823,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,0 |
| в том числе: |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1823,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.2 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего: | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.3 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего: | 34661,5 | 32538,0 | 32538,0 | 99737,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 34661,5 | 32538,0 | 32538,0 | 99737,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.4 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего: | 10499,9 | 10046,1 | 10046,1 | 30592,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 10499,9 | 10046,1 | 10046,1 | 30592,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.5 | Содержание зеленых насаждений | Всего: | 8498,0 | 4999,6 | 4999,6 | 18497,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 8498,0 | 4999,6 | 4999,6 | 18497,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.6 | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | 4329,3 | 4348,2 | 4348,2 | 13025,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 4329,3 | 4348,2 | 4348,2 | 13025,7 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 2.7 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего: | 1933,0 | 1972,6 | 1972,6 | 5878,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1933,0 | 1972,6 | 1972,6 | 5878,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.8 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего: | 940,5 | 1010,0 | 1010,0 | 2960,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 940,5 | 1010,0 | 1010,0 | 2960,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.9 | Устройство и содержание мест (площадок) ТКО | Всего: | 1339,6 | 0,0 | 0,0 | 1339,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1339,6 | 0,0 | 0,0 | 1339,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 2.10 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретения контейнерного оборудования | Всего: | 3766,1 | 0,0 | 0,0 | 3766,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3721,3 | 0,0 | 0,0 | 3721,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.11 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: | 1997,3 | 1260,0 | 1260,0 | 4517,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1997,3 | 1260,0 | 1260,0 | 4517,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.12 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Всего: | 770,7 | 770,7 | 770,7 | 2312,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 770,7 | 770,7 | 770,7 | 2312,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.13 | Содержание и ремонт парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | Всего: | 2112,6 | 13227,9 | 13227,9 | 28568,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2112,6 | 13227,9 | 13227,9 | 28568,4 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.14 | Вывоз мусора в весенний период | Всего: | 446,4 | 446,4 | 446,4 | 1339,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 446,4 | 446,4 | 446,4 | 1339,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.15 | Организация и проведение акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | Всего: | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.16 | Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | Всего: | 169,3 | 35,5 | 35,5 | 240,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 169,3 | 0,0 | 0,0 | 169,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 71,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.17 | Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | Всего: | 2723,4 | 1388,4 | 1388,4 | 5500,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2723,4 | 1388,4 | 1388,4 | 5500,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.18 | Строительство кладбищ | Всего: | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 | 32998,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 | 32998,4 |
| юридические лица |  |  |  | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.19 | Содержание и ремонт пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | Всего: | 1180,1 | 522,1 | 522,1 | 2224,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1180,1 | 522,1 | 522,1 | 2224,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 2.20 | Изготовление и установка ограждений | Всего: | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 2.21 | Проектные работы | Всего: | 1988,0 | 0,0 | 0,0 | 1988,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1988,0 | 0,0 | 0,0 | 1988,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 2.22 | Демонтаж рекламных конструкций, нестационарных объектов | Всего: | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 458,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 458,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.23 | Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | Всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | [Подпрограмма 3](#P5600) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего: | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6905,4 | 0,0 | 0,0 | 6905,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 54328,9 | 45645,2 | 45645,2 | 145619,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего: | 51680,0 | 44736,0 | 44736,0 | 141152,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 5920,7 | 0,0 | 0,0 | 5920,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 45759,3 | 44736,0 | 44736,0 | 135231,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 3.2 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего: | 173,4 | 87,8 | 87,8 | 349,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 87,7 | 87,8 | 87,8 | 263,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Мероприятие 3.3 | Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | Всего: | 1969,2 | 821,4 | 821,4 | 3612,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1969,2 | 821,4 | 821,4 | 3612,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Мероприятие 3.4 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Всего: | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Мероприятие 3.5 | Расходы на оплату штрафов и решений суда | Всего: | 6512,6 | 0,0 | 0,0 | 6512,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 6512,6 | 0,0 | 0,0 | 6512,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Мероприятие 3.6 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год | Всего: | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 879,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 879,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 1

"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА",

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 12.04.2022 [N 117-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFAE6C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16775B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.07.2022 [N 212-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16776B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.09.2022 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF9E7C5213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16770B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 15.09.2022 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF8E2C3253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16770B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.12.2022 [N 444-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16777B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 26.12.2022 [N 468-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16777B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH)) |  |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" годы (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.  Задачи подпрограммы:  1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.  2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры;  - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам.  [Перечень](#P4568) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 456443,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 80303,4 тыс. рублей;  2015 год - 68131,4 тыс. рублей;  2016 год - 53053,3 тыс. рублей;  2017 год - 52625,7 тыс. рублей;  2018 год - 37017,8 тыс. рублей;  2019 год - 37130,0 тыс. рублей;  2020 год - 34618,2 тыс. рублей;  2021 год - 31297,7 тыс. рублей;  2022 год - 15165,1 тыс. рублей;  2023 год - 24870,4 тыс. рублей;  2024 год - 22230,8 тыс. рублей;  в том числе за счет средств краевого бюджета -  367528,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 68043,0 тыс. рублей;  2015 год - 57130,9 тыс. рублей;  2016 год - 32601,2 тыс. рублей;  2017 год - 38910,5 тыс. рублей;  2018 год - 31296,5 тыс. рублей;  2019 год - 30936,3 тыс. рублей;  2020 год - 28369,6 тыс. рублей;  2021 год - 25564,8 тыс. рублей;  2022 год - 13095,5 тыс. рублей;  2023 год - 20790,0 тыс. рублей;  2024 год - 20790,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города -  88915,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 12260,4 тыс. рублей;  2015 год - 11000,5 тыс. рублей;  2016 год - 20452,1 тыс. рублей;  2017 год - 13715,2 тыс. рублей;  2018 год - 5721,3 тыс. рублей;  2019 год - 6193,7 тыс. рублей;  2020 год - 6248,6 тыс. рублей;  2021 год - 5732,9 тыс. рублей;  2022 год - 2069,6 тыс. рублей;  2023 год - 4080,4 тыс. рублей;  2024 год - 1440,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16777B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.12.2022 N 468-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 64,74%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2020 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 4921,9 тыс. м3;

горячая вода - 2245,5 тыс. м3;

водоотведение - 7503,9 тыс. м3;

тепловая энергия - 782,9 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 76,2 млн кВт/час;

утилизация коммунальных отходов - 211 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 82,1%.

Одной из проблем отрасли, является неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2020 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 2527,3 млн рублей Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 98,8%.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроля раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

Водоснабжение города Ачинска, осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является АО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы выполнено мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Также существует проблема повышения качества очистки сточных вод сбрасываемых в реку Чулым на левобережных очистных сооружениях.

С января 2011 года Енисейским управлением Федерального агентства водных ресурсов разрешением на сбросы от 12.01.2010 N 06-13/140 применены более низкие нормы по содержанию загрязняющих веществ в сбрасываемой воде в реку Чулым, действующие на период с 2011 года до 2018 года. В указанном разрешении, требования по содержанию фосфатов в исходной воде необходимо снизить в десять раз (с допустимого ранее 1,14 до 0,15 мг/л).

Для достижения норм допустимого сброса выполнены следующие мероприятия:

- реализован принцип биологической очистки от фосфора (биологической дефосфотации);

- работа аэротенков осуществляется на повышенной дозе ила, что позволяет снижать уровень концентрации фосфатов;

- разработан проект по обеззараживанию сточных вод гипохлоритом натрия.

Кроме указанных мероприятий, в связи с увеличением подключенных абонентов к подземным источникам водоснабжения, разведанные запасы скважин требовали корректировки. Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту сети водоснабжения от камеры второго переключения (квартал 7Б) до автодороги Р 255 Сибирь (правый поворот), д. 630 мм на общую сумму 12959,4 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 9000,0 тыс. рублей.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системы очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК) построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 год выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п. м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B313D17B22F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 8910,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

В 2021 году планируется выполнение проектных работ, инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий, проекта планировки территории и межевания, прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая определение достоверности сметной стоимости для строительства канализационной сети от жилого дома 10б Южной Промзоны города Ачинска до точки подключения к централизованной канализационной сети г. Ачинска на сумму 3055,6 тыс. руб.

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2024 годы запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B210DA7922F6B49C753C07787687E0B725F7C2802284BFCE65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах в размере 1440,8 тыс. рублей.

Уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 98,8%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F23FDE7C7213A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Красноярского края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%;

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%;

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - 100,0%;

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - 103,9%;

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 100,0%;

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 103,9%;

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 101,7%;

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 102,7%;

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 100,0%;

- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 104,6%;

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - 100,0%;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - 104,6%;

- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 100,0%;

- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 104,0%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFEEAC4233A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C25FAE0C4223A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4538 "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов" городу Ачинску распределена субвенция на эти цели в размере 32659,5 тыс. руб. на 2021 год, 33965,8 тыс. руб. на 2022 год, 33965,8 тыс. руб. на 2023 год.

[Перечень](#P4644) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Данная подпрограмма направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры города Ачинска.

На основании подпрограммы разрабатывается пообъектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке, а также техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации и выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7F2BFEE2C6233A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа" утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета города на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа.

Размер субсидии, предоставляемой администрацией города из бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B210DA7922F6B49C753C07787687E0B725F7C2802284BFCE65B53737EAD6F8AD096047E1EA5A4Dv0b3H) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения. Получатель субсидии ежеквартально представляет расчет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Отчет о расходах за отчетный год представляется получателем субсидии в управление жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска не позднее 25 января следующего года.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFEEAC4233A50272681B5F765F197D166D8B0CA68FF6670A1D9F9A9v1b4H) администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

Для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, исполнители коммунальных услуг предоставляют расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на двенадцать месяцев текущего года.

Отчет о расходах за отчетный год представляется исполнителями коммунальных услуг в администрацию города Ачинска не позднее 30 января следующего года.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B011D47E26F6B49C753C07787687E0B725F7C289268BB69F3FA5337EBEDDE7AB147E46FFEAv5b9H) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

[Перечень](#P4644) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска (заместитель Главы города Ачинска, курирующий данное направление).

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Администрация города Ачинска осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска. Отчет о реализации программы за 1, 2, 3 кварталы отчетного года представляется в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска: http://www.adm-achinsk.ru.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт

объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1677AB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | отраслевой мониторинг | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| Задача 2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | | | | | | | |
| 3 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | форма 22-ЖКХ (сводная) | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 99,10 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт объектов

жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16473B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |  |  |  |  |  | 1567,3 | 2639,6 | 0,0 | 4206,9 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1. Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2. Актуализация схем теплоснабжения города | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086290 | 240 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | Актуализация схем теплоснабжения в целом по городу |
| 7 | Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086280 | 240 | 1402,3 | 0,0 | 0,0 | 1402,3 | Выполнение работ по промывке, прочистке, откачке сточных вод от дома 10б в Южной Промзоне на сумму 1192,7 тыс. руб.  Текущий ремонт тепловой сети ул. Чкалова на сумму 209,6 тыс. руб. |
| 8 | Мероприятие 1.4. Проектные работы | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0502 | 0410083010 | 240, 410 | 0,0 | 2639,6 | 0,0 | 2639,6 | Инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические изыскания, проектные работы, госэкспертиза для строительства водопроводной сети по адресу: г. Ачинск от ул. Профсоюзная до ул. Киевская (район Солнечный) |
| 9 | Мероприятие 1.5. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410013021 | 240 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | Проведение технической инвентаризации с изготовлением технического плана на вновь построенные объекты недвижимости |
| 10 | Задача 2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 13597,8 | 22230,8 | 22230,8 | 58059,4 |  |
| 11 | Мероприятие 2.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0410086060 | 810 | 502,3 | 1440,8 | 1440,8 | 3383,9 | Снижение размера платы граждан за содержание общего имущества жилищного фонда площадью 16,5 тыс. м2, в т.ч. за места общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |
| 12 | Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075700 | 810 | 13095,5 | 20790,0 | 20790,0 | 54675,5 |  |
| 13 | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 15165,1 | 24870,4 | 22230,8 | 62266,3 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 15165,1 | 24870,4 | 22230,8 | 62266,3 |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 15165,1 | 22230,8 | 22230,8 | 59626,7 |  |
|  | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  |  | 0,0 | 2639,6 | 0,0 | 2639,6 |  |

Приложение N 6

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА", РЕАЛИЗУЕМАЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 12.04.2022 [N 117-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFAE6C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16471B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.07.2022 [N 212-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16472B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.09.2022 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF9E7C5213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1677AB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 15.09.2022 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF8E2C3253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1677AB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.12.2022 [N 444-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16473B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 26.12.2022 [N 468-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16472B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH)) |  |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство территории города Ачинска" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля, отдел спорта и молодежной политики);  муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска";  муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".  Консультант - Главный архитектор города Ачинска - соисполнитель |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска  Задача подпрограммы: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - уничтожение произрастания дикорастущей конопли;  - потребленная электроэнергия на уличное освещение;  - содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;  - устройство уличного освещения;  - содержание зеленых насаждений;  - содержание мест захоронения;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - отлов, учет и содержание безнадзорных животных;  - содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;  - содержание тротуаров;  - ремонт пешеходных тротуаров;  - вывоз мусора в весенний период;  - акарицидная обработка.  [Перечень](#P4978) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 977848,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 50228,3 тыс. рублей;  2015 год - 83356,0 тыс. рублей;  2016 год - 72688,1 тыс. рублей;  2017 год - 81395,3 тыс. рублей;  2018 год - 117258,1 тыс. рублей;  2019 год - 103071,4 тыс. рублей;  2020 год - 91819,2 тыс. рублей;  2021 год - 107699,2 тыс. рублей;  2022 год - 110297,9 тыс. рублей;  2023 год - 87070,2 тыс. рублей;  2024 год - 72964,7 тыс. рублей;  в том числе  за счет средств краевого бюджета -  37878,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 4067,6 тыс. рублей;  2015 год - 4325,9 тыс. рублей;  2016 год - 2297,1 тыс. рублей;  2017 год - 399,4 тыс. рублей;  2018 год - 297,8 тыс. рублей;  2019 год - 310,5 тыс. рублей;  2020 год - 763,4 тыс. рублей;  2021 год - 9509,3 тыс. рублей;  2022 год - 13387,9 тыс. рублей;  2023 год - 1260,0 тыс. рублей;  2024 год - 1260,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города -  939969,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 46160,7 тыс. рублей;  2015 год - 79030,1 тыс. рублей;  2016 год - 70391,0 тыс. рублей;  2017 год - 80995,9 тыс. рублей;  2018 год - 116960,3 тыс. рублей;  2019 год - 102760,9 тыс. рублей;  2020 год - 91055,8 тыс. рублей;  2021 год - 98189,9 тыс. рублей;  2022 год - 96910,0 тыс. рублей;  2023 год - 85810,2 тыс. рублей;  2024 год - 71704,7 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16472B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.12.2022 N 468-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Для благоустройства города Ачинска выполняются работы по содержанию пешеходных тротуаров, строительству, содержанию и текущему ремонту установок уличного освещения, по озеленению городских территорий, содержанию территорий не являющихся придомовыми, содержанию городского фонтана, реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города, производится оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение.

Все виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

[Перечень](#P5187) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На основании подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города разрабатывает техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B011D47E26F6B49C753C07787687E0B725F7C289268BB69F3FA5337EBEDDE7AB147E46FFEAv5b9H) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

[Перечень](#P5187) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска (заместитель Главы города Ачинска, курирующий данное направление).

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Администрация города Ачинска осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска. Отчет о реализации программы за 1, 2, 3 кварталы отчетного года представляется в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска: http://www.adm-achinsk.ru.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16475B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения | | | | | | |
| 3 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | техническое задание | 0 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 |
| 5 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт/час | техническое задание | 4840,1 | 5025 | 6094 | 6094 |
| 7 | Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | техническое задание | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 |
| 9 | Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание зеленых насаждений | м2 | техническое задание | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 |
| дерево | техническое задание | 1194 | 1420 | 1410 | 1410 |
| 11 | Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Содержание мест захоронения | м2 | техническое задание | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 |
| 13 | Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | техническое задание | 6130,0 | 2630,0 | 4194,0 | 4194,0 |
| 15 | Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | техническое задание | 366 | 379 | 162 | 119 |
| 17 | Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | техническое задание | 205314 | 248553 | 282860 | 282860 |
| 19 | Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | техническое задание | 720,0 | 720,0 | х | х |
| 21 | Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Акарицидная обработка | м2 | техническое задание | 645800 | 450000 | 450000 | 450000 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16474B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Благоустройство территории города Ачинска" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  | 110297,9 | 87070,2 | 72964,7 | 270332,8 |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Мероприятия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | администрация города Ачинска | 730 | 0113 | 0420078400 | 240 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | Приобретения специализированной техники: Машина коммунальная - дорожный пылесос вакуумный МК 2000 |
| 04200S8400 | 240 | 2453,5 | 0,0 | 0,0 | 2453,5 |
| 6 | Мероприятие 2.2. Приобретение основных средств | администрация города Ачинска | 730 | 0113 | 0420082010 | 240 | 1823,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,0 |
| 7 | Мероприятие 2.3. Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0420086100 | 240 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 | 49269,2 м2 |
| 8 | Мероприятие 2.4. Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086110 | 240 | 34661,5 | 32538,0 | 32538,0 | 99737,5 | 5025 тыс. кВт/час |
| 9 | Мероприятие 2.5. Содержание, текущий ремонт уличного освещения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086120 | 240 | 10499,9 | 10046,1 | 10046,1 | 30592,1 | Содержание и ремонт: по 6302 светоточки ежегодно. Выполнение работ по замене кабельной линии электроснабжения на воздушную линию самоизолированным проводом СИП жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ачинск, Южная Промзона, квартал 1, д. 10б |
| 10 | Мероприятие 2.6. Содержание зеленых насаждений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086140 | 240 | 8498,0 | 4999,6 | 4999,6 | 18497,2 | Содержание 631525,3 м2 площади и по 894 дерева ежегодно на сумму 4999,6 тыс. рублей В 2022 году дополнительно 430,3 тыс. рублей на посадку цветов в клумбы на территории парков и скверов. Выполнение работ по обрезке и сносу 526 деревьев на территории г. Ачинска 3068,1 тыс. рублей |
| 11 | Мероприятие 2.7. Организация и содержание мест захоронений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086150 | 240 | 4329,3 | 4348,2 | 4348,2 | 13025,7 | 7 кладбищ (69048,6 м2) |
| 12 | Мероприятие 2.8. Ликвидация несанкционированных свалок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086160 | 240 | 1933,0 | 1972,6 | 1972,6 | 5878,2 | 2022 год: 2630 м3 |
| 13 | Мероприятие 2.9. Содержание и ремонт фонтанов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086170 | 240 | 940,5 | 1010,0 | 1010,0 | 2960,5 | Содержание и ремонт фонтанов в сквере Металлургов и на площади городского Дворца культуры 549,5 тыс. руб. 158,0 тыс. руб. на восстановление разрушенного укрытия и 200,5 тыс. руб. на ремонт, транспортировку, хранение укрытия фонтана на площади перед МБУК "ГорДК"; 22,4 тыс. руб. - холодное водоснабжение |
| 14 | Мероприятие 2.10. Устройство и содержание мест (площадок) ТКО | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086270 | 240 | 1339,6 | 0,0 | 0,0 | 1339,6 | Устройство и содержание мест (площадок) ТКО - 110 шт. |
| 15 | Мероприятие 2.11. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретения контейнерного оборудования | администрация города Ачинска | 730 | 0605 | 04200S4630 | 240 | 3766,1 | 0,0 | 0,0 | 3766,1 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления - 5 шт. Приобретения контейнерного оборудования для населения - 179 ед. |
| 16 | Мероприятие 2.12. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | администрация города Ачинска | 730 | 0603 | 0420075180 | 240, 110 | 1997,3 | 1260,0 | 1260,0 | 4517,3 | 379 животных |
| 17 | Мероприятие 2.13. Отлов и содержание безнадзорных животных | администрация города Ачинска | 730 | 0603 | 0420086250 | 240 | 770,7 | 770,7 | 770,7 | 2312,1 |
| 18 | Мероприятие 2.14. Содержание и ремонт парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086190 | 240 | 2112,6 | 13227,9 | 13227,9 | 28568,4 | В 2022 году: 248553 м2 ежегодно: Сквер за зданием Администрации города, парк Троицкий, Сквер Театральный, Сквер у памятника "Скорбящая мать" по ул. Дзержинского, Сквер Металлургов, Парк "Победы", Сквер у Казанского собора, Площадь 65-летия Победы, Сквер Богаткова (центральная часть), Сквер Богаткова (проезды), Сквер Нефтяников, Площадь перед городским ДК (фонтан), Площадь перед администрацией города у памятника Ленину, Памятник "Щетинкина", Сквер в 1-ом микрорайоне, Площадь перед городским ДК (без фонтана), Сквер в 1-ом микрорайоне около ул. Зверева, Сквер (проезд Авиаторов (за кольцом УВД в сторону п. Мазуль), Сквер в 6-ом микрорайоне около ул. Зверева, Сквер в 7-ом микрорайоне около ул. Зверева, Сквер в 8-ом микрорайоне около ул. Зверева, Сквер напротив д/с ясли, д. 30, 26, Сквер ул. Лебеденко, сквер возле бывшего кинотеатра "Юность", площадь, прилегающая к железнодорожному вокзалу г. Ачинска, территория вдоль ул. Кравченко, территория вдоль проспекта Лапенкова, территория ул. Дружбы Народов (вдоль домов 6 - 7) |
| 19 | Мероприятие 2.15. Вывоз мусора в весенний период | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086220 | 240 | 446,4 | 446,4 | 446,4 | 1339,2 | 2022 год: 720 м3 |
| 20 | Мероприятие 2.16. Организация и проведение акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0420086400 | 240 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | По 450000 м2 ежегодно: территории кладбищ "Салырское", "Центральное", "Восточное", "Аргинское", "Мазульское"; Березовая роща; парки "Победы" и "Троицкий", по ул. Назарова, по ул. Парковая; сквер "Богаткова" |
| 21 | Мероприятие 2.17. Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций | администрация города Ачинска | 730 | 0909 | 0420075550 | 240 | 169,3 | 35,5 | 35,5 | 240,3 |
| 22 | Мероприятие 2.18. Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086040 | 240 | 2723,4 | 1388,4 | 1388,4 | 5500,2 | Устройство снежных горок, монтаж, демонтаж и украшение новогодней ели, устройство и художественное оформление ледяного городка. В 2022 году дополнительно 245,0 тыс. рублей на демонтаж иллюминации на площади перед МБУК "Гор ДК"; 1090,0 на изготовление, установку и демонтаж иллюминации в сквере Металлургов |
| 23 | Мероприятие 2.19. Строительство кладбищ | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0503 | 0420086260 | 410 | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 | 32998,4 | В 2022 году 5 этап.  В 2023 году 6 этап |
| 24 | Мероприятие 2.20. Содержание и ремонт пешеходных мостиков и лестниц на улицах города | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086350 | 240 | 1180,1 | 522,1 | 522,1 | 2224,3 | Содержание 23 лестниц, 5 мостиков.  В 2022 году дополнительно:  427,0 тыс. рублей на выполнение ремонтных работ ступеней лестницы по адресу: г. Ачинск, г.п. Мазульский, от ул. Просвещения до ул. Подгорная;  144,1 тыс. руб. на ограждение по адресу: г. Ачинск ул. Льва Толстого;  87,0 тыс. руб. исполнительный лист |
| 25 | Мероприятие 2.21. Изготовление и установка ограждений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086370 | 240 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | Выполнение работ по монтажу пролетов ограждения парка Победы г. Ачинска |
| 26 | Мероприятие 2.22. Проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420083010 | 240 | 1828,0 | 0,0 | 0,0 | 1828,0 | Выполнение проектных и геодезических работ для выполнения благоустройства по ул. Зверева 779,0 тыс. руб. Выполнение топографической съемки, разработка проектно-сметной документации ул. Кравченко на сумму 799,0 тыс. руб. Топографическая съемка ул. Мира 250,0 тыс. руб. |
| 0406 | 240 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | Выполнение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения берегоукрепительного сооружения, в районе ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю, подготовка межевого плана |
| 27 | Мероприятие 2.23. Демонтаж рекламных конструкций, нестационарных объектов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086340 | 240 | 458,1 | 0,0 | 0,0 | 458,1 | Два объекта |
| 28 | Мероприятие 2.24. Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086240 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 4-й микрорайон Привокзального района дом 5 |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 110297,9 | 87070,2 | 72964,7 | 270332,8 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 110297,9 | 87070,2 | 72964,7 | 270332,8 |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 91405,0 | 72964,7 | 72964,7 | 237334,4 |  |
|  | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  |  | 18892,9 | 14105,5 | 0,0 | 32998,4 |  |

Приложение N 7

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Ачинска Красноярского края  от 12.04.2022 [N 117-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2AFAE6C2293A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1647AB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 25.07.2022 [N 212-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BFFE0C4223A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16474B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 05.09.2022 [N 277-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF9E7C5213A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16476B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH),  от 15.09.2022 [N 289-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7C2BF8E2C3253A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16476B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 12.12.2022 [N 444-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FCEAC8273A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16475B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH), от 26.12.2022 [N 468-п](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1647BB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH)) |  |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйств" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера.  Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.  Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города;  - уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения от общей численности данной категории;  - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений;  - обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности.  [Перечень](#P5736) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 353642,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 26011,2 тыс. рублей;  2018 год - 38432,1 тыс. рублей;  2019 год - 37927,4 тыс. рублей;  2020 год - 45353,3 тыс. рублей;  2021 год - 53393,4 тыс. рублей;  2022 год - 61234,3 тыс. рублей;  2023 год - 45645,2 тыс. рублей;  2024 год - 45645,2 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  за счет средств краевого бюджета -  13091,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 0,0 тыс. рублей;  2018 год - 3007,6 тыс. рублей;  2019 год - 673,3 тыс. рублей;  2020 год - 2477,8 тыс. рублей;  2021 год - 27,5 тыс. рублей;  2022 год - 6905,4 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города -  340550,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,0 тыс. рублей;  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 26011,2 тыс. рублей;  2018 год - 35424,5 тыс. рублей;  2019 год - 37254,1 тыс. рублей;  2020 год - 42875,5 тыс. рублей;  2021 год - 53365,9 тыс. рублей;  2022 год - 54328,9 тыс. рублей;  2023 год - 45645,2 тыс. рублей;  2024 год - 45645,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE1647BB48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края от 26.12.2022 N 468-п) | |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

На территории города расположены 2 потенциально опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 критически важных объекта, а также организации, имеющие категорию по гражданской обороне.

При угрозе или начале ведения военных действий вводится в действие План гражданской обороны и защиты населения города Ачинска (далее - План ГО).

Наибольшая работающая смена (далее - НРС) города Ачинска укрывается в убежищах. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и (или) приспосабливаются под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Общая обеспеченность ЗС ГО и заглубленными помещениями составляет 100%.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824747B312D77724F6B49C753C07787687E0A525AFCE812493BDC870E36671vBbCH) МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" в организациях, находящихся в зоне ЧС, организовывается выдача средств индивидуальной защиты в соответствии с видом АХОВ.

Эвакуационные мероприятия по выводу населения проводятся в соответствии с Планом ГО.

С 2003 года функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города Ачинска, которая через дежурно-диспетчерские службы объектов города осуществляет сбор и обмен информацией об обстановке на объектах и в целом по городу и является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС).

В 2020 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС" поступило 84610 сообщений от граждан и организаций. За 8 месяцев 2021 года - 52304 обращения.

Аварийно-спасательная группа Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС" в 2020 году совершила 2603 выезда, за 8 месяцев 2021 года - 1412 выезда.

С 01.09.2010 осуществляет свою деятельность служба "112" (вызов экстренных служб), специалисты которой принимают информацию от населения и переадресуют ее взаимодействующим структурам для оказания помощи населению.

Подготовка специалистов Управления "ЕДДС, ГО и ЛЧС", должностных лиц и специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляется в краевом государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт региональной безопасности" (далее - КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"), в Ачинском филиале КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности" согласно плану комплектования. Практические действия должностные лица и специалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и тренировок.

За 2020 год на территории города Ачинска произошло 120 пожаров, за 8 месяцев 2021 года - 110 пожаров.

С целью обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" создана аварийно-спасательная группа (далее - АСГ).

Основными задачами АСГ являются:

поддержание сил и средств АСГ в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий, угроз и рисков функционирования систем жизнедеятельности;

проведение поисково-спасательных работ;

оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим;

участие в проведении эвакуационных мероприятий;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС, а также пожарной безопасности;

организация взаимодействия с личным составом служб РСЧС городского звена ТП РСЧС и другими формированиями, привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

проведение плановых рейдов (осмотров) территории города Ачинска;

выявление травмоопасных, пожароопасных участков с дальнейшим оперативным принятием мер по их устранению;

решение задач по устранению факторов угроз и рисков в целях безопасного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнедеятельности на территории муниципального образования.

[Перечень](#P5840) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" и администрацией города Ачинска.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824741B011D47E26F6B49C753C07787687E0B725F7C289268BB69F3FA5337EBEDDE7AB147E46FFEAv5b9H) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

[Перечень](#P5840) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация города Ачинска (заместитель Главы города Ачинска, курирующий данное направление).

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Администрация города Ачинска осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются одновременно в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска. Отчет о реализации программы за 1, 2, 3 кварталы отчетного года представляется в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласованный с соисполнителями муниципальной программы годовой отчет на бумажных носителях и в электронном виде представляется в управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска до 1 марта года следующего за отчетным.

Администрация города Ачинска размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска: http://www.adm-achinsk.ru.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города | % | ведомственная статистика | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города, попадающего в зону возможного химического заражения, от общей численности данной категории | % | ведомственная статистика | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 5 | Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру "112" от общего количества сообщений | % | ведомственная статистика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров | | | | | | | |
| 7 | Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности | % | ведомственная статистика |  |  |  |  |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизация объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4846BA4FDE7D22FEE3C4233A50272681B5F765F197C36680BCCB6EE16570B48FA8EF426D45F9F65A4C1E293280v4bCH) администрации г. Ачинска Красноярского края  от 26.12.2022 N 468-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель подпрограммы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий города Ачинска от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 4. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера, обеспечение защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,8 |  |
| 5 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | администрация города Ачинска | 730 | 0310 | 0430008030 | 110, 240, 320, 830, 850 | 28494,5 | 25841,4 | 25841,4 | 80177,3 | Снижение рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; повышение уровня обеспечения защиты населения города от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |
| 0505 | 110, 240, 320, 830, 850 | 23185,5 | 18894,6 | 18894,6 | 60974,7 |
| 6 | Мероприятие 3.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430007230 | 110 | 173,4 | 87,8 | 87,8 | 349,0 |
| 7 | Мероприятие 3.3. Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0430079090 | 240 | 1969,2 | 821,4 | 821,4 | 3612,0 | Годовое предоставление канала передачи данных и обслуживание систем видеонаблюдения (парк Победы, ул. Зверева, площадь ГорДК, сквер Металлургов). В 2022 году дополнительно 143,1 тыс. рублей на видеонаблюдение с уличных камер, установленных на остановочных пунктах "Южная Промзона" и "Городская больница"; 1004,7 тыс. руб. средства АО "РУСАЛ-Ачинск" на восстановление системы видеонаблюдения центральной аллеи парка Победы |
| 8 | Мероприятие 3.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | администрация города Ачинска | 730 | 0310 | 0430074130, 04300S4130 | 240 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | Приобретение МФУ для нужд ЕДДС |
| 9 | Мероприятие 3.5. Расходы на оплату штрафов, госпошлин и решений суда | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430079010 | 830, 850 | 6512,6 | 0,0 | 0,0 | 6512,6 | Для оплаты по поступившим в адрес МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности" исполнительным листам |
| 10 | Мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 04300S5960 | 810 | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 879,0 | Ресурсоснабжающая организация ООО "ТК Восток" |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,7 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,8 |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 61234,3 | 45645,2 | 45645,2 | 152524,8 |  |